АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРСКА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 октября 2018 г. N 2390

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В ГОРОДЕ КУРСКЕ НА 2019 - 2024 ГОДЫ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Администрации г. Курска  от 21.02.2019 [N 343](consultantplus://offline/ref=F15D57E3F01B6E5EAFE546C8C0FBB8D05BD5A499C5FB317073314C3F0439423A1F6F951FB30A760C4569CE33CAA194099F896F4532B631AFF76B1C4B38H), от 22.07.2019 [N 1295](consultantplus://offline/ref=F15D57E3F01B6E5EAFE546C8C0FBB8D05BD5A499C5F5397374314C3F0439423A1F6F951FB30A760C4569CE32CAA194099F896F4532B631AFF76B1C4B38H), от 12.02.2020 [N 261](consultantplus://offline/ref=F15D57E3F01B6E5EAFE546C8C0FBB8D05BD5A499CAF8317175314C3F0439423A1F6F951FB30A760C4569CE33CAA194099F896F4532B631AFF76B1C4B38H),  от 29.05.2020 [N 996](consultantplus://offline/ref=F15D57E3F01B6E5EAFE546C8C0FBB8D05BD5A499CAF9377172314C3F0439423A1F6F951FB30A760C4569CE33CAA194099F896F4532B631AFF76B1C4B38H), от 20.10.2020 [N 1919](consultantplus://offline/ref=F15D57E3F01B6E5EAFE546C8C0FBB8D05BD5A499CAF4357473314C3F0439423A1F6F951FB30A760C4569CE33CAA194099F896F4532B631AFF76B1C4B38H), от 27.01.2021 [N 31](consultantplus://offline/ref=F15D57E3F01B6E5EAFE546C8C0FBB8D05BD5A499CBFC377377314C3F0439423A1F6F951FB30A760C4569CE33CAA194099F896F4532B631AFF76B1C4B38H),  от 30.04.2021 [N 278](consultantplus://offline/ref=F15D57E3F01B6E5EAFE546C8C0FBB8D05BD5A499CBFF307473314C3F0439423A1F6F951FB30A760C4569CE33CAA194099F896F4532B631AFF76B1C4B38H), от 28.12.2021 [N 817](consultantplus://offline/ref=F15D57E3F01B6E5EAFE546C8C0FBB8D05BD5A499CBF4307071314C3F0439423A1F6F951FB30A760C4569CE33CAA194099F896F4532B631AFF76B1C4B38H)) |  |

В соответствии со [статьей 179](consultantplus://offline/ref=F15D57E3F01B6E5EAFE558C5D697E2DC5FD9FD94C0FA3B202C6E17625330486D5820CC5DF704750444629A6785A0C84DC39A6F4F32B432B34F37H) Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=F15D57E3F01B6E5EAFE558C5D697E2DC58DEFF9CC1FE3B202C6E17625330486D4A209451F70E690C4677CC36C34F37H) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", [постановлением](consultantplus://offline/ref=F15D57E3F01B6E5EAFE546C8C0FBB8D05BD5A499CBF9357372314C3F0439423A1F6F950DB3527A0C4C77CE35DFF7C54F4C38H) Администрации города Курска от 17.09.2013 N 3202 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Курска", [Уставом](consultantplus://offline/ref=F15D57E3F01B6E5EAFE546C8C0FBB8D05BD5A499CBFF347475314C3F0439423A1F6F950DB3527A0C4C77CE35DFF7C54F4C38H) города Курска постановляю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную [программу](#P36) "Градостроительство и инвестиционная деятельность в городе Курске на 2019 - 2024 годы" (далее - Программа).

2. Установить, что с учетом выделяемых на реализацию [Программы](#P36) финансовых средств ежегодно могут уточняться отдельные мероприятия, сроки исполнения, состав исполнителей, затраты, целевые показатели.

3. Комитету финансов города Курска (Кишкина Н.В.) обеспечить финансирование [Программы](#P36) в пределах утвержденных ассигнований за счет бюджета города Курска на соответствующие годы.

4. Управлению информации и печати Администрации города Курска (Комкова Т.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Городские известия" и размещение на официальном сайте Администрации города Курска в сети "Интернет".

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города Курска Малахова С.Н.

6. Постановление вступает в силу с 01.01.2019.

Глава города Курска

Н.И.ОВЧАРОВ

Приложение

к постановлению

Администрации города Курска

от 15 октября 2018 г. N 2390

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В ГОРОДЕ КУРСКЕ НА 2019 - 2024 ГОДЫ"

ПАСПОРТ

муниципальной программы

"Градостроительство и инвестиционная деятельность

в городе Курске на 2019 - 2024 годы"

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Комитет городского хозяйства города Курска |
| Основные разработчики программы | Комитет городского хозяйства города Курска, комитет архитектуры и градостроительства города Курска |
| Цель программы | Содействие обеспечению устойчивого развития территории, повышение инвестиционной привлекательности города, стимулирование программ развития жилищного строительства |
| Задачи программы | Создание проектной документации планировочно-пространственной организации территории муниципального образования "Город Курск" с учетом социально-экономического развития города во взаимосвязи с природными условиями, интересами населения и субъектов предпринимательства;  совершенствование рекламного пространства города Курска;  содействие развитию инвестиционной деятельности развитие жилищного строительства, в том числе в рамках реализации проектов по комплексному развитию территорий;  проектирование, строительство и реконструкция объектов социально-культурного назначения, в т.ч. инвесторами;  проектирование, строительство и реконструкция объектов коммунального назначения и прочих объектов, в т.ч. инвесторами;  реализация функций в области градостроительной деятельности в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=F15D57E3F01B6E5EAFE558C5D697E2DC58DEFF9CC1FE3B202C6E17625330486D4A209451F70E690C4677CC36C34F37H) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" |
| Сроки и этапы реализации программы | 2019 - 2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств бюджета города Курска, а также прогнозируемый объем средств, привлекаемых из других источников | Общий объем финансирования по программе составляет всего - 98195618,2 тыс. руб., в том числе:  за счет средств бюджета города Курска - 2980774,4 тыс. руб., в том числе по годам:  2019 год - 106672,1 тыс. руб.  2020 год - 145820,4 тыс. руб.  2021 год - 234701,1 тыс. руб.  2022 год - 116675,9 тыс. руб.  2023 год - 1793375,1 тыс. руб.  2024 год - 583529,8 тыс. руб.  за счет средств областного бюджета - 714293,4 тыс. руб., в том числе по годам:  2019 год - 140122,0 тыс. руб.  2020 год - 311813,7 тыс. руб.  2021 год - 91796,2 тыс. руб.  2022 год - 74678,0 тыс. руб.  2023 год - 53417,5 тыс. руб.  2024 год - 42466,0 тыс. руб.  за счет средств федерального бюджета - 2674256,2 тыс. руб., в том числе по годам:  2019 год - 403756,9 тыс. руб.  2020 год - 838984,7 тыс. руб.  2021 год - 627884,4 тыс. руб.  2022 год - 138647,8 тыс. руб.  2023 год - 380787,0 тыс. руб.  2024 год - 284195,4 тыс. руб.  за счет предполагаемых средств бюджета города Курска, областного, федерального бюджетов - 5967938,5 тыс. руб., в том числе по годам:  2021 год - 236,1 тыс. руб.  2022 год - 1048346,4 тыс. руб.  2023 год - 1338891,2 тыс. руб.  2024 год - 3580464,8 тыс. руб.  за счет средств внебюджетных источников - 85858355,7 тыс. руб., в том числе по годам:  2019 год - 13217245,0 тыс. руб.  2020 год - 11321308,0 тыс. руб.  2021 год - 13618966,3 тыс. руб.  2022 год - 15911365,0 тыс. руб.  2023 год - 15506332,0 тыс. руб.  2024 год - 16283139,4 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | По итогам программы будут достигнуты следующие целевые показатели:  наличие откорректированного Генерального плана города Курска площадью 19,116 тыс. га;  наличие закоординированных территориальных зон муниципального образования "Город Курск" в количестве - 22 шт.  наличие актуализированных правил - 6 шт.;  наличие откорректированных местных нормативов градостроительного проектирования МО "Город Курск" - 1 шт.;  количество демонтированных рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых на территории города Курска без разрешений, срок действия которых не истек, а также удаление размещенной на рекламных конструкциях информации - 501 шт.;  количество абонентов системы автоинформирования о незаконном размещении мелкоформатной продукции посредством телефонной связи - 1416 ед.;  количество дизайн-проектов праздничного, тематического оформления территорий города Курска - 140 шт.;  количество изготовленных печатных материалов различных форматов праздничного, тематического оформления города Курска - 2785 шт.;  количество размещенных готовых печатных материалов различных форматов праздничного, тематического оформления города Курска - 1929 шт.;  количество подготовленных рекомендаций по сокращению сроков и оптимизации административных процедур - 2 ед.;  количество выставленных экспозиций о городе Курске и его инвестиционном потенциале - 5 ед.;  количество градостроительной документации в ИСОГД - 9100 ед.;  количество актуализированной нормативной правовой базы, регулирующей инвестиционную деятельность на территории города Курска, - 6 ед.;  количество подготовленных проектов правовых актов по совершенствованию "дорожной карты" по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в городе Курске - 5 ед.;  ввод жилья в эксплуатацию - 1705,815 тыс. кв. м, в том числе индивидуальных жилых домов - 682,325 тыс. кв. м;  количество мест во введенных в эксплуатацию детских дошкольных учреждениях - 420 мест;  количество мест во введенных в эксплуатацию общеобразовательных учреждениях - 5150 мест;  количество дополнительно созданных мест во введенных в эксплуатацию пристройках общеобразовательных учреждений - 890 мест;  количество пристроек для улучшения образовательного процесса - 5 ед.;  количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов - 11 ед.;  количество введенных в эксплуатацию объектов культуры и досуга - 3 ед.;  количество объектов коммунального назначения, введенных в эксплуатацию, - 20 ед. |
|  | |

I. Характеристика текущего состояния градостроительной сферы

Градостроительство является одной из основных отраслей, развитие которой неотделимо связано с экономической и социально-политической жизнью города Курска.

В настоящее время все большую актуальность приобретает ряд вопросов, связанных с комплексным развитием новых и ранее застроенных территорий, обеспеченностью муниципальных образований градостроительной документацией, массовым строительством жилья, отвечающего требованиям энергоэффективности, экологичности и обеспечением территорий жилищной застройки объектами социальной инфраструктуры в соответствии с нормативами.

Согласно [пунктам 26](consultantplus://offline/ref=F15D57E3F01B6E5EAFE558C5D697E2DC58DEFF9CC1FE3B202C6E17625330486D5820CC54FE057C58142D9B3BC1FCDB4DC99A6D4C2E4B34H) и [26.1 части 1 статьи 16](consultantplus://offline/ref=F15D57E3F01B6E5EAFE558C5D697E2DC58DEFF9CC1FE3B202C6E17625330486D5820CC5DF706740447629A6785A0C84DC39A6F4F32B432B34F37H) Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", к вопросам местного значения городского округа в частности отнесены:

утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского округа документации по планировке территории;

ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского округа;

выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа, аннулирование таких разрешений;

выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций на территории городского округа, осуществляемая в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=F15D57E3F01B6E5EAFE558C5D697E2DC58DEFF93C7F83B202C6E17625330486D4A209451F70E690C4677CC36C34F37H) от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе".

Генеральный план города в комплексе с другой градостроительной документацией обеспечивает целостный подход к управлению территорией города. В соответствии с Градостроительным [кодексом](consultantplus://offline/ref=F15D57E3F01B6E5EAFE558C5D697E2DC5FD7FE90C0FA3B202C6E17625330486D4A209451F70E690C4677CC36C34F37H) Российской Федерации после утверждения корректуры Генерального плана города Курска с 2008 года велась его реализация путем внесения изменений в Правила землепользования и застройки, подготовки проектной документации по планировке отдельных жилых районов и комплексов (проектов планировки), проектов красных линий, работ по развитию городской транспортной системы, инженерному обустройству и инженерной защите территорий. За счет средств бюджета города проводились мероприятия по созданию и последующему ведению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Решением Курского городского Собрания от 22.12.16 N 326-5-ОС утверждена [корректура](consultantplus://offline/ref=F15D57E3F01B6E5EAFE546C8C0FBB8D05BD5A499C4FD307F75314C3F0439423A1F6F951FB30A760C4569CE30CAA194099F896F4532B631AFF76B1C4B38H) Генерального плана города Курска на период до 2035 года. В целях развития территории муниципального образования "Город Курск", привлечения инвестиций продолжена работа по актуализации [Правил](consultantplus://offline/ref=F15D57E3F01B6E5EAFE546C8C0FBB8D05BD5A499CBF4317673314C3F0439423A1F6F951FB30A760C4569CF31CAA194099F896F4532B631AFF76B1C4B38H) землепользования и застройки муниципального образования "Город Курск", утвержденных решением Курского городского Собрания от 23.10.2007 N 388-3-РС.

В соответствии с Градостроительным [кодексом](consultantplus://offline/ref=F15D57E3F01B6E5EAFE558C5D697E2DC5FD7FE90C0FA3B202C6E17625330486D4A209451F70E690C4677CC36C34F37H) Российской Федерации, утвержденным Генеральным планом города Курска, а также в целях устойчивого развития территории муниципального образования "Город Курск", выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов, привлечения инвестиций осуществляется подготовка документации по планировке территории.

Так, в соответствии с утвержденной ведомственной целевой программой "Осуществление градостроительной деятельности в виде территориального планирования развития муниципального образования "Город Курск" в 2012 году", в целях содействия обеспечению устойчивого развития территории и повышению инвестиционной привлекательности осуществлена разработка проекта планировки центральной части города Курска. Проект утвержден [постановлением](consultantplus://offline/ref=F15D57E3F01B6E5EAFE546C1D9FCB8D05BD5A499C0F436777B6C46375D35403D10309018A20A77055B69CD28C3F5C7443FH) Администрации города Курска от 18.10.2013 N 3628. Площадь территории центральной части города Курска, охваченная разрабатываемой документацией по планировке территории, составляет 1350 га. Объем финансирования данного мероприятия составил 8,35 млн. рублей.

В соответствии с проектом планировки Привокзальной части города Курска, утвержденным [постановлением](consultantplus://offline/ref=F15D57E3F01B6E5EAFE546C1D9FCB8D05BD5A499C1FF307F7B6C46375D35403D10309018A20A77055B69CD28C3F5C7443FH) Администрации города Курска от 07.05.2014 N 1594, планируется жилищное строительство с созданием кварталов общественно-жилой смешанной застройки в общей стратегии развития города. Предусматривается комплексная организация застройки - формирование полноценной жилой среды, обеспеченной всеми видами современного культурно-бытового обслуживания (включая транспортное), отвечающего санитарно-гигиеническим, социально-функциональным и архитектурно-эстетическим требованиям.

Площадь территории Привокзальной части города Курска, охваченной разработанной документацией по планировке территории, составляет 600 га. Объем финансирования данного мероприятия составил 3,1 млн. рублей.

За последние годы в целях выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов), определения границ земельных участков, предназначенных для строительства, утверждены проекты планировок комплексной многоэтажной застройки:

микрорайонов Юго-Западного жилого района - II;

по ул. Бойцов 9-й Дивизии;

по пр. Клыкова;

по ул. Звездной;

под индивидуальное жилищное строительство:

в районе улиц Ягодной - Рябиновой;

в районе ул. Смородиновой;

поселка "Русская деревня";

в районе поворота на д. Дряблово;

по ул. Просторной;

по ул. 5-й Кислинской;

в районе урочища Крутой Лог;

в районе объездной дороги и поселка Косиново.

Актуальным вопросом является возможность развития города Курска в соответствии с корректурой Генерального Плана, проектами планировки в рамках развития застроенных территорий.

Решением Курского городского Собрания от 08.04.2014 N 123-5-ОС утверждена муниципальная адресная [программа](consultantplus://offline/ref=F15D57E3F01B6E5EAFE546C8C0FBB8D05BD5A499C4FA377772314C3F0439423A1F6F951FB30A760C4569CF34CAA194099F896F4532B631AFF76B1C4B38H) "Развитие застроенных территорий в городе Курске". В адресный перечень входит 14 площадок перспективного строительства ориентировочной площадью 122928 м кв.

В отношении еще 3 территорий (по ул. Гайдара, ул. Володарского и в районе ул. Менделеева - Промышленного переулка) приняты решения о развитии застроенной территории, в отношении остальных ведутся подготовительные работы по сбору исходных материалов.

В целях улучшения архитектурного и художественно-эстетического облика города Курска ведется работа по установке памятных знаков, объектов городской скульптуры, созданию сети качественно новых по дизайну и техническому решению универсальных установок-носителей праздничного оформления города, информации и рекламы.

В 2016 г. на территории средней общеобразовательной школы N 59 города Курска открыт памятник "Героям Чернобыля", на территории парка им. Дзержинского установлен памятник "Пограничникам".

В 2020 году на территории перед мемориалом памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. по ул. К. Маркса планируется установка городской скульптуры "Ветерану ВОВ".

Наружная реклама - одна из составляющих пополнения доходной части бюджета города. В последние годы большое внимание уделяется информированию населения о социальных, экономических, политических и других мероприятиях, проводимых органами власти, в том числе с использованием объектов наружной рекламы.

Благодаря строительству и реконструкции, в последние годы продолжает осуществляться развитие и укрепление материально-технической базы объектов сферы образования, культуры, дорожной сети, физической культуры и спорта, коммунальной инфраструктуры.

Потребность в финансировании строительства и реконструкции объектов для муниципальных нужд во много раз превышает возможности бюджета города. Строительство объектов для нужд города ведется за счет средств бюджетов всех уровней.

Улучшение демографической ситуации, увеличение миграционного притока населения, а также высокие темпы строительства жилья привели к острой потребности в новых дошкольных и общеобразовательных учреждениях, реконструкции действующих.

В целях решения проблемы проведена реконструкция зданий детских садов: N 116 по пр. Дружбы, N 107 по Хуторскому переулку, N 87 по ул. Дейнеки, N 24 по ул. Каширцева, N 79 по ул. Запольной, осуществлен капитальный ремонт детского сада N 2 по ул. Овечкина.

В 2015 году закончено строительство первого из трех детских садов на 140 мест по пр. Клыкова.

Завершено строительство средней общеобразовательной школы с бассейном по проспекту Победы, начатое в конце 2013 года за счет средств бюджета города Курска. 4-этажное здание школы рассчитано на 33 класса по 24 учащихся в каждом. Цена муниципального контракта с подрядной организацией ООО "Курсктехнострой" составила 608,4 млн. рублей.

В 2016 году для окончания строительства школы привлечена субсидия из федерального бюджета в размере около 306 млн. рублей, из которых 80 млн. рублей - для дооснащения школы средствами обучения и воспитания, которые необходимы для реализации общеобразовательных программ. Из областного бюджета на эти цели выделена субсидия в размере 96,8 млн. рублей, из городского бюджета доведено 106,2 млн. рублей.

В том же году начато строительство средней общеобразовательной школы по проспекту Вячеслава Клыкова, 65 г. Курска на 1000 ученических мест. Ввод объекта планируется осуществить в 2020 году при условии получения средств софинансирования из федерального бюджета.

В 2017 году инвестором - АО "Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова" завершено строительство средней общеобразовательной школы на 1000 мест по проспекту А. Дериглазова г. Курска, которая начала свою работу в 2018 году.

В 2019 году выделены средства из бюджета города Курска для разработки проекта по строительству школы на 550 ученических мест по ул. Полевая.

Администрацией города постоянно осуществляются меры, направленные на создание условий для развития массового спорта, формирование у горожан потребности в активном и здоровом образе жизни, вовлечение в занятия спортом людей разного возраста. Значительно укрепилась материально-техническая база для развития физической культуры и спорта в областном центре.

За последние пять лет введены в эксплуатацию такие современные спортивные объекты, как футбольное поле с искусственным покрытием МБОУ ДОД "ДЮСШ-4" в парке 50-летия ВЛКСМ и детский спортивный центр ДЮСШ "Картинг" по ул. К. Маркса, завершено строительство межшкольного спортивного стадиона в Сеймском округе города Курска, расположенного по адресу: ул. Серегина 41, СОШ N 30, и физкультурно-оздоровительного комплекса в Северо-Западном микрорайоне города Курска по адресу: ул. Косухина, 25. Для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Северо-Западном микрорайоне в 2017 - 2018 годах привлечены средства областного бюджета в сумме 28,6 млн. рублей и федерального бюджета в сумме более 29 млн. рублей.

В 2019 году разработана проектно-сметная документация по объектам: "Межшкольный стадион на территории гимназии МБОУ "Гимназия N 25", расположенной по адресу: г. Курск, ул. Чернышевского, 7А" и "Физкультурно-оздоровительный комплекс в Сеймском округе города Курска по адресу: ул. Крюкова, 2". Направлена на экспертизу проектно-сметная документация по межшкольному стадиону на территории МБОУ "Средняя школа N 29 им. И.Н. Зикеева".

Высокая степень изношенности сетей водоснабжения и водоотведения города требует значительного объема средств и работ по приведению в нормативное состояние объектов коммунальной инфраструктуры.

В 2015 году было завершено строительство объектов Шумаковского водозабора, при этом освоено свыше 77 млн. рублей средств из бюджетов всех уровней и более 22 млн. рублей средств МУП "Курскводоканал".

В 2019 году начата реконструкция водопроводной насосной станции N 9, которая позволит увеличить ее производительность до 3680 куб. м/ч. На эти цели в рамках федерального проекта "Чистая вода", государственной [программы](consultantplus://offline/ref=F15D57E3F01B6E5EAFE546C8C0FBB8D05BD5A499CBFB357776314C3F0439423A1F6F951FB30A760C4C6BCB3ECAA194099F896F4532B631AFF76B1C4B38H) Курской области "Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области" были выделены средства из бюджетов всех уровней в размере 21 млн. рублей. Завершить реконструкцию планируется в 2020 году.

Кроме того, реализуются мероприятия по обеспечению бесперебойного и безаварийного движения транспорта в условиях города с исторически сложившейся застройкой. В этих целях разработан ряд проектов по повышению пропускной способности автомобильных дорог в областном центре.

В 2015 году проведена реконструкция дороги по ул. К. Маркса от УГИБДД МВД по Курской области до поворота на пос. Искра. В этих целях привлечены средства федерального бюджета в сумме 81 млн. рублей.

В 2016 году выполнена реконструкция дороги по ул. Ягодной в г. Курске с привлечением средств областного бюджета в сумме 10,7 млн. рублей.

За счет средств бюджета города Курска разработан проект реконструкции магистрали по проспекту Клыкова. В 2017 году с привлечением средств областного бюджета в сумме 93,7 млн. рублей проведена реконструкция дорожного полотна по проспекту Вячеслава Клыкова с расширением до 3 полос движения в каждом направлении.

С 2018 года мероприятия по развитию дорожной сети реализуются в рамках муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=F15D57E3F01B6E5EAFE546C8C0FBB8D05BD5A499CBFB307278314C3F0439423A1F6F951FB30A760C436BCF34CAA194099F896F4532B631AFF76B1C4B38H) "Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в городе Курске и безопасности дорожного движения в 2016 - 2024 годах".

Для привлечения частного капитала в социально-экономическое развитие города Курска Администрацией города заключаются Соглашения о сотрудничестве с предпринимателями, коммерческими организациями.

АО "Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова" построены 4 детских сада по 280 мест каждый в поселке "Северный".

Инвестором - ООО "Группа Компаний "Промресурс" разработана проектно-сметная документация и в 2015 году завершена реконструкция здания по пр. Ленинского Комсомола для размещения детского сада на 120 мест с плавательным бассейном. Этой организацией выполнено строительство подземного пешеходного перехода в районе Северного рынка и расширение дороги по ул. Павлова, в 2016 году - осуществлено строительство фонтана на Московской площади, в 2017 году проведено благоустройство транспортно-пешеходной зоны по ул. К. Маркса от Московской площади до площади Перекальского в г. Курске.

ЗАО "Корпорация "ГРИНН" разработана проектно-сметная документация по реконструкции дороги по ул. К. Маркса от Московской площади до пр. Победы. Реконструированы два участка этой дороги с устройством пешеходного перехода в районе комплекса "МегаГРИНН". В 2017 году организацией завершено строительство многофункционального торгово-развлекательного, семейно-досугового, спортивно-оздоровительного комплекса "МегаГРИНН" по ул. К. Маркса.

В целях реализации государственной [программы](consultantplus://offline/ref=F15D57E3F01B6E5EAFE546C8C0FBB8D05BD5A499CBF4387778314C3F0439423A1F6F951FB30A760E446CCE32CAA194099F896F4532B631AFF76B1C4B38H) Курской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области" в областном центре достигнуты высокие объемы жилищного строительства. Ввод жилья по городу Курску за 2016 - 2018 годы организациями всех форм собственности и индивидуальными застройщиками составил 927,1 тыс. м кв., что превышает показатели, установленные Правительством Курской области. Ведется также и малоэтажное индивидуальное жилищное строительство.

Несмотря на достигнутые в сфере строительства и инвестиционной деятельности показатели, остаются нерешенные проблемы, которые станут приоритетными для дальнейшего развития города в среднесрочной перспективе.

Отставание сроков строительства объектов социально-культурного назначения от темпов строительства жилья в новых районах города: Северном и Юго-Западном вызывает дефицит мест в детских дошкольных и общеобразовательных учреждениях. Есть потребность в увеличении количества мест в детских садах в Железнодорожном округе города.

Основной проблемой коммунальной инфраструктуры остается ее значительный износ. Требуется замена свыше 35% водопроводных сетей. Высокая степень износа и у объектов водоотведения. Существующие сети не рассчитаны на подключение новых потребителей.

Сложилась острая потребность в развитии системы водоочистки. Необходимо проведение реконструкции системы биологической очистки на городских очистных сооружениях. В целях начала реконструкции в 2019 году привлечены средства из областного и федерального бюджетов в сумме 387,9 млн. рублей.

Реализация настоящей программы позволит обеспечить адресность проводимых мероприятий и контроль эффективности финансовых вложений.

II. Цель и задачи муниципальной программы,

сроки ее реализации

Основной целью программы является содействие обеспечению устойчивого развития территории, повышение инвестиционной привлекательности города, стимулирование программ развития жилищного строительства.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

создание проектной документации планировочно-пространственной организации территории муниципального образования "Город Курск" с учетом социально-экономического развития города во взаимосвязи с природными условиями, интересами населения и субъектов предпринимательства;

совершенствование рекламного пространства города Курска;

содействие развитию инвестиционной деятельности;

развитие жилищного строительства, в том числе в рамках реализации проектов по комплексному развитию территорий;

проектирование, строительство и реконструкция объектов социально-культурного назначения, в т.ч. инвесторами;

проектирование, строительство и реконструкция объектов коммунального назначения и прочих объектов, в т.ч. инвесторами;

реализация функций в области градостроительной деятельности в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=F15D57E3F01B6E5EAFE558C5D697E2DC58DEFF9CC1FE3B202C6E17625330486D4A209451F70E690C4677CC36C34F37H) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Намеченные задачи соответствуют [Указу](consultantplus://offline/ref=F15D57E3F01B6E5EAFE558C5D697E2DC5EDFFC97C4FF3B202C6E17625330486D4A209451F70E690C4677CC36C34F37H) Президента Российской Федерации от 09.05.2017 N 203 "О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы", полномочиям органов местного самоуправления города Курска, определенным Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=F15D57E3F01B6E5EAFE558C5D697E2DC58DEFF9CC1FE3B202C6E17625330486D4A209451F70E690C4677CC36C34F37H) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", [Уставом](consultantplus://offline/ref=F15D57E3F01B6E5EAFE546C8C0FBB8D05BD5A499CBFF347475314C3F0439423A1F6F950DB3527A0C4C77CE35DFF7C54F4C38H) города Курска.

Последовательная реализация комплекса взаимоувязанных мероприятий программы рассчитана на 6-летний период (2019 - 2024 гг.).

III. Мероприятия муниципальной программы

Основные мероприятия программы соответствуют [программе](consultantplus://offline/ref=F15D57E3F01B6E5EAFE546C8C0FBB8D05BD5A499C5FD387E74314C3F0439423A1F6F951FB30A760C4569CF33CAA194099F896F4532B631AFF76B1C4B38H) комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования "Город Курск" на 2016 - 2035 годы, утвержденной решением Курского городского Собрания от 21 марта 2017 года N 349-5-ОС.

Решить задачи позволит реализация следующих мероприятий:

организация разработки проекта внесения изменений в корректуру Генерального плана города Курска;

организация работ по подготовке материалов по координированию границ территориальных зон Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Курск" для внесения их в государственный кадастр недвижимости;

внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Курск";

разработка проекта внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования МО "Город Курск";

организация демонтажа рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых на территории города Курска без разрешений, срок действия которых не истек, а также удаление размещенной на рекламных конструкциях информации;

организация работы системы автоинформирования о незаконном размещении мелкоформатной продукции посредством телефонной связи;

размещение, монтаж, демонтаж готовой продукции различных форматов на объектах наружной рекламы;

разработка дизайн-проектов праздничного, тематического оформления территорий города Курска;

изготовление печатных материалов различных форматов праздничного, тематического оформления города Курска;

содержание и обслуживание муниципальных рекламных конструкций;

анализ сроков предоставления инвесторам муниципальных услуг по выдаче разрешений на строительство объектов, технологическое присоединение к сетям, ввод объектов в эксплуатацию, подготовка рекомендаций по сокращению сроков и оптимизации административных процедур;

разработка эскизного проекта, изготовление экспозиционного оборудования, монтаж, демонтаж экспозиционного оборудования в рамках проведения ежегодной оптово-розничной ярмарки "Курская Коренская ярмарка";

развитие ИСОГД (увеличение наполняемости модуля "Базовая версия ИСОГД" градостроительной документацией);

совершенствование нормативной правовой базы в сфере регулирования инвестиционной деятельности;

совершенствование Дорожной карты по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в городе Курске;

реализация инвестиционных проектов многоэтажного строительства, в т.ч.:

группа многоэтажных жилых домов в южной части микрорайона Юго-Западного жилого района - II в г. Курске;

развитие жилищного строительства по проспекту им. А.Ф. Дериглазова в г. Курске;

реализация инвестиционных проектов индивидуального (коттеджного) строительства;

строительство средней общеобразовательной школы по проспекту Вячеслава Клыкова, 65 г. Курска, в том числе оснащение;

средней общеобразовательной школы по проспекту Вячеслава Клыкова;

пристройки к зданию СОШ N 41;

строительство школы на 550 ученических мест по ул. Полевая в городе Курске;

пристройка к зданию СОШ N 45;

средней общеобразовательной школы по проспекту А. Дериглазова;

пристройки к зданию СОШ N 19;

строительство детского сада в районе улиц Куйбышева - 1-я Вишневая в г. Курске;

строительство 3 детских садов в районе пр. Клыкова в г. Курске;

строительство пристройки к зданию МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 7 им. А.С. Пушкина" по ул. Дзержинского, 95;

реконструкция пристройки к зданию МБОУ "Детский сад комбинированного вида N 72" по 1-му Ольховскому пер., 7 в городе Курске;

МБОУ "СОШ N 11" по ул. Антокольского, 1 в городе Курске (реконструкция);

строительство детского сада на 140 мест по проспекту Вячеслава Клыкова г. Курска;

межшкольный стадион на территории гимназии МБОУ "Гимназия N 25", расположенной по адресу: г. Курск, ул. Чернышевского, 7А;

реконструкция бассейна МБОУ ДОД "ДЮСШ-1" по ул. Веспремская, 1а;

строительство физкультурно-оздоровительного и культурного центра по пр. Клыкова;

строительство межшкольного стадиона школы N 15 по ул. Краснознаменной;

строительство футбольного поля с искусственным покрытием МБОУ ДОД ДЮСШ-6 по проспекту Ленинского Комсомола, 75 в городе Курске;

строительство физкультурно-оздоровительного комплекса КГУ с плавательным бассейном по ул. Коммунистической;

реконструкция открытого ледового поля по адресу: г. Курск, ул. Союзная - ул. Куйбышева;

строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Сеймском округе города Курска по адресу: ул. Крюкова, 2;

строительство легкоатлетического манежа по ул. Орловской;

межшкольный стадион на территории МБОУ "Средняя школа N 29 им. И.Н. Зикеева" в г. Курске;

футбольный манеж по ул. Энгельса;

реконструкция МБОУ ДОД ДШИ N 2 им. И.П. Гринева, ул. Станционная, 12;

строительство филиала детской школы искусств N 7 в микрорайоне "Родники";

строительство культурного центра с киноконцертным залом в поселке Северный в г. Курске;

реконструкция системы биологической очистки на городских очистных сооружениях г. Курска;

строительство водозаборных узлов в районе ул. Кислинских;

строительство водопроводной сети по ул. Светлой;

реконструкция канализационного напорного коллектора от КНС N 1 по ул. Прогонной до самотечного коллектора по ул. Заводской (2-й, 3-й участки);

сети наружного освещения на участке по ул. Чайковского в г. Курске;

реконструкция насосных станций водопровода. Водопроводная насосная станция N 9;

водозабор "НВА". Реконструкция. Насосная станция 2-го подъема;

благоустройство на территории города Курска зоны кратковременного отдыха (пляжа) по ул. 1-я Гуторовская в городе Курске (восстановление береговой линии, участок 1);

сети наружного освещения по ул. Н. Рябиновая в г. Курске;

сети наружного освещения по ул. Хуторская в г. Курске;

подключение жилых домов NN 1 - 4 по Центральному переулку к центральной канализации в г. Курске;

проектно-изыскательские работы по объекту "Строительство зоны отдыха "Озеро Ермошкино" в г. Курске";

насосная станция канализации ЮЗЖР;

система водоотведения ЮЗЖР. Реконструкция. Коллектор самотечный по ул. Парк Солянка;

канализационный коллектор от мкр. N 5 ЮЗЖР до насосной станции канализации ЮЗЖР в г. Курске;

ливневая канализация с очистными сооружениями для территории микрорайона N 2 комплексной застройки жилого района "Северный" г. Курска. Корректировка;

внесение изменений в правила благоустройства территории города Курска по оснащению наиболее значимых зданий и сооружений архитектурной энергоэффективной подсветкой, в том числе исторических и туристических достопримечательностей;

средняя общеобразовательная школа на пр. Н. Плевицкой;

выполнение кадастровых работ по объекту: "Благоустройство пешеходной зоны прилегающей к фонтану на Театральной площади по ул. Ленина в городе Курске" (сети электроснабжения);

подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения объекта "Водопроводная сеть на ул. Фестивальная";

сеть канализации от ул. 1-я Степная до проспекта Ленинского Комсомола в г. Курске. Реконструкция;

капитальный ремонт пешеходного моста "Боева Дача через реку Тускарь по адресу: ул. Дачная в городе Курске" (ПИР);

строительство сетей наружного освещения по ул. 50 лет Октября от ул. Гремяченская до кафе "Абхазия";

сеть электроосвещения ул. 2-я Ольховская до пересечения с ПЛК в г. Курске";

строительство сетей наружного освещения по улице Парк Солянка 18 в городе Курске (ПИР);

строительство сетей наружного освещения по ул. Дубровинского на участке дороги от дома N 129 до дома N 142 (ПИР);

строительство сетей наружного освещения от дома N 92 до дома N 54 по просп. Вячеслава Клыкова (ПИР);

строительство сетей наружного освещения по ул. Литовская от дома N 2А до дома N 14А (ПИР);

строительство сетей наружного освещения по ул. Островского на участке дороги от дома N 1А по ул. Дубровинского до дома N 8 по ул. Островского (ПИР);

строительство сетей наружного освещения по проспекту Победы от дома N 9/2 до дома N 83 по ул. Карла Маркса (ПИР);

строительство сетей наружного освещения по ул. Черняховского на участке дороги от дома N 87 до дома N 140А;

строительство сетей наружного освещения от жилого дома N 14 по пр. Победы до перекрестка с проезжей частью пр. Победы;

реконструкция сетей наружного освещения по ул. Пионеров;

строительство сетей наружного освещения по "ул. Верхняя Луговая, д. N 440 - д. N 450" в городе Курске";

строительство распределительных сетей водопровода в г. Курске;

исключить мероприятие "строительство футбольного поля с искусственным покрытием МБОУ ДОД ДЮСШ-6 по проспекту Ленинского Комсомола, 75 в городе Курске.

Перечень программных мероприятий и информация о сроках их реализации, объемах финансирования и ожидаемых результатах реализации представлены в приложении 1 к настоящей программе.

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, выделенные ассигнования и источники их поступления могут уточняться.

IV. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета города Курска через главных распорядителей средств бюджета города Курска, ответственных за реализацию Программы.

Главным условием реализации Программы является привлечение достаточных финансовых ресурсов.

Общий объем финансирования по программе составляет всего - 98195618,2 тыс. руб., в том числе:

за счет средств бюджета города Курска - 2980774,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 106672,1 тыс. руб.

2020 год - 145820,4 тыс. руб.

2021 год - 234701,1 тыс. руб.

2022 год - 116675,9 тыс. руб.

2023 год - 1793375,1 тыс. руб.

2024 год - 583529,8 тыс. руб.

за счет средств областного бюджета - 714293,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 140122,0 тыс. руб.

2020 год - 311813,7 тыс. руб.

2021 год - 91796,2 тыс. руб.

2022 год - 74678,0 тыс. руб.

2023 год - 53417,5 тыс. руб.

2024 год - 42466,0 тыс. руб.

за счет средств федерального бюджета - 2674256,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 403756,9 тыс. руб.

2020 год - 838984,7 тыс. руб.

2021 год - 627884,4 тыс. руб.

2022 год - 138647,8 тыс. руб.

2023 год - 380787,0 тыс. руб.

2024 год - 284195,4 тыс. руб.

за счет предполагаемых средств бюджета города Курска, областного, федерального бюджетов - 5967938,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2021 год - 236,1 тыс. руб.

2022 год - 1048346,4 тыс. руб.

2023 год - 1338891,2 тыс. руб.

2024 год - 3580464,8 тыс. руб.

за счет средств внебюджетных источников - 85858355,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 13217245,0 тыс. руб.

2020 год - 11321308,0 тыс. руб.

2021 год - 13618966,3 тыс. руб.

2022 год - 15911365,0 тыс. руб.

2023 год - 15506332,0 тыс. руб.

2024 год - 16283139,4 тыс. руб.

В рамках государственной [программы](consultantplus://offline/ref=F15D57E3F01B6E5EAFE546C8C0FBB8D05BD5A499CBF4337275314C3F0439423A1F6F951FB30A760C4569CE3FCAA194099F896F4532B631AFF76B1C4B38H) Курской области "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения", утвержденной постановлением Администрации Курской области от 05.10.2017 N 769-па (в ред. от 06.03.2020) (далее - Государственная программа Курской области), в 2020 году привлечены средства федерального и областного бюджетов в сумме 535726,2 тыс. руб. на завершение строительства и оснащение средней общеобразовательной школы по проспекту Вячеслава Клыкова, 65.

В 2021 - 2024 годах в рамках Государственной программы Курской области планируется привлечение средств федерального и областного бюджетов на строительство средних общеобразовательных школ и пристроек к школам в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения.

В рамках федерального проекта "Чистая вода", государственной [программы](consultantplus://offline/ref=F15D57E3F01B6E5EAFE546C8C0FBB8D05BD5A499CBFB357776314C3F0439423A1F6F951FB30A760C4C6BCB3ECAA194099F896F4532B631AFF76B1C4B38H) Курской области "Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области" привлечены средства федерального и областного бюджетов в 2019 году в сумме 19936,6 тыс. руб. и в 2020 году в сумме 44345,6 тыс. руб.

Также в 2020 - 2021 годах планируется привлечение средств федерального и областного бюджетов на продолжение реконструкции системы биологической очистки на городских сооружениях г. Курска.

Более подробная информация о ресурсном обеспечении программных мероприятий в разрезе главных распорядителей бюджетных средств представлена в приложении 2 к настоящей Программе.

Ежегодные объемы бюджетных ассигнований, в том числе предполагаемые средства бюджета города Курска, областного, федерального бюджетов на реализацию программы, указанные в Программе (приложение 1), уточняются в соответствии с бюджетом города Курска на очередной финансовый год и плановый период, выделенными субсидиями из областного и федерального бюджетов и внебюджетными источниками финансирования.

V. Механизм реализации муниципальной программы,

мониторинг и контроль за ходом ее реализации

Исполнителями мероприятий программы являются комитет городского хозяйства города Курска, комитет архитектуры и градостроительства города Курска, комитет образования города Курска, управление культуры города Курска, управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска, комитет жилищно-коммунального хозяйства города Курска, комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска, администрация Центрального округа города Курска, администрация Сеймского округа города Курска, администрация Железнодорожного округа города Курска, МКУ "Управление капитального строительства города Курска", МУП "Курскводоканал", МБУ "Центр архитектуры и градостроительства г. Курска", МКУ "Управление по делам ГО и ЧС при Администрации города Курска", комитет экономического развития Администрации города Курска.

Исполнители программы несут ответственность за нецелевое использование финансовых средств.

Реализация программных мероприятий за счет средств бюджета города Курска осуществляется на основании муниципальных контрактов, заключаемых в соответствии с нормами, установленными Гражданским [кодексом](consultantplus://offline/ref=F15D57E3F01B6E5EAFE558C5D697E2DC5FD6F395C6F43B202C6E17625330486D4A209451F70E690C4677CC36C34F37H) Российской Федерации, действующим законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Подготовка заявок на проведение закупок для муниципальных нужд и заключение муниципальных контрактов (договоров) на проектирование, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов, иные виды работ осуществляется в рамках Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=F15D57E3F01B6E5EAFE558C5D697E2DC5FD6F29DC0FA3B202C6E17625330486D4A209451F70E690C4677CC36C34F37H) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Заказчик программы:

организует реализацию муниципальной программы;

координирует деятельность исполнителей мероприятий программы по привлечению средств из бюджетов других уровней, а также внебюджетных источников;

осуществляет мониторинг реализации программы: ежеквартальный, по итогам отчетного года и после завершения реализации программы с подготовкой отчетов о ходе реализации программы за первые три квартала года нарастающим итогом и предоставлением их курирующему заместителю главы Администрации города Курска до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом;

запрашивает у исполнителей мероприятий информацию, необходимую для проведения ежеквартального мониторинга и ежегодной оценки эффективности реализации программы. Ежеквартальные отчеты предоставляются исполнителями заказчику программы в срок до 7-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчеты по результатам года - в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным;

проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год и за весь период реализации;

разрабатывает и согласовывает в установленном порядке проекты правовых актов, необходимых для выполнения муниципальной программы;

несет ответственность за несвоевременную и некачественную реализацию программы;

направляет годовые отчеты о реализации программы и результаты оценки эффективности реализации программы по итогам реализации программы за отчетный год (весь период реализации), согласованные курирующим заместителем главы Администрации города Курска, в комитет экономического развития Администрации города Курска в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным;

обеспечивает государственную регистрацию утвержденных муниципальных программ и внесение отчетных данных о реализации программ в ГАС "Управление";

Основные разработчики программы утверждают правовыми актами соответствующих отраслевых органов Администрации города Курска методики расчета целевых показателей по реализации муниципальной программы.

VI. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

По итогам программы будут достигнуты следующие целевые показатели:

наличие откорректированного Генерального плана города Курска площадью 19,116 тыс. га;

наличие закоординированных территориальных зон муниципального образования "Город Курск" в количестве - 22 шт.;

наличие актуализированных правил - 6 шт.;

наличие откорректированных местных нормативов градостроительного проектирования МО "Город Курск" - 1 шт.;

количество демонтированных рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых на территории города Курска без разрешений, срок действия которых не истек, а также удаление размещенной на рекламных конструкциях информации - 501 шт.;

количество абонентов системы автоинформирования о незаконном размещении мелкоформатной продукции посредством телефонной связи - 1416 ед.;

количество дизайн-проектов праздничного, тематического оформления территорий города Курска - 140 шт.;

количество изготовленных печатных материалов различных форматов праздничного, тематического оформления города Курска - 2785 шт.;

количество размещенных готовых печатных материалов различных форматов праздничного, тематического оформления города Курска - 1929 шт.;

количество подготовленных рекомендаций по сокращению сроков и оптимизации административных процедур - 2 ед.;

количество выставленных экспозиций о городе Курске и его инвестиционном потенциале - 5 ед.;

количество градостроительной документации в ИСОГД - 9100 ед.;

количество актуализированной нормативной правовой базы, регулирующей инвестиционную деятельность на территории города Курска, - 6 ед.;

количество подготовленных проектов правовых актов по совершенствованию "дорожной карты" по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в городе Курске - 5 ед.;

ввод жилья в эксплуатацию - 1705,815 тыс. кв. м, в том числе индивидуальных жилых домов - 682,325 тыс. кв. м;

количество мест во введенных в эксплуатацию детских дошкольных учреждениях - 560 мест;

количество мест во введенных в эксплуатацию общеобразовательных учреждениях - 5150 мест;

количество дополнительно созданных мест во введенных в эксплуатацию пристройках общеобразовательных учреждений - 890 мест;

количество пристроек для улучшения общеобразовательного процесса - 5 ед.;

количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов - 11 ед.;

количество введенных в эксплуатацию объектов культуры и досуга - 3 ед.;

количество объектов коммунального назначения, введенных в эксплуатацию, - 20 ед.

[Перечень](#P4683) показателей для проведения оценки эффективности реализации программы приведен в приложении 3 к настоящей программе.

[Методика](#P5007) оценки эффективности реализации программы приведена в приложении 4 к настоящей программе.

По итогам реализации программы за отчетный год (весь период реализации) заказчик направляет отчет о реализации программы и результаты оценки эффективности ее реализации, согласованные курирующим заместителем главы Администрации города Курска, в комитет экономического развития Администрации города Курска в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным.

В случае признания уровня эффективности реализации программы средним или низким заместитель главы Администрации города Курска, курирующий вопросы, предлагаемые к решению программой, подготавливает предложения о принятии мер, направленных на повышение эффективности реализации программы, либо о досрочном прекращении ее реализации. Предложения направляются главе Администрации города Курска в установленном порядке.

Приложение 1

к муниципальной программе

"Градостроительство и инвестиционная

деятельность в городе Курске

на 2019 - 2024 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ГОРОДЕ КУРСКЕ

НА 2019 - 2024 ГОДЫ"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятий | Источники финансирования | Сумма расходов, всего, тыс. руб. | | в том числе по годам | | | | | | Срок реализации, годы | Ответственные за реализацию мероприятий | Ожидаемый результат (значения показателей за весь период реализации, в том числе по годам) |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель. Содействие обеспечению устойчивого развития территории, повышение инвестиционной привлекательности города, стимулирование программ развития жилищного строительства | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Создание проектной документации планировочно-пространственной организации территории муниципального образования "Город Курск" с учетом социально-экономического развития города во взаимосвязи с природными условиями, интересами населения и субъектов предпринимательства | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Организация разработки проекта Генерального плана города Курска | бюджет города Курска | 8700,0 |  |  | 2610,0 | 6090,0 |  |  |  | 2020 - 2021 гг. | Комитет архитектуры и градостроительства города Курска | Наличие откорректированного Генерального плана города Курска |
| 1.2. | Организация работ по подготовке материалов по координированию границ территориальных зон Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Курск" для внесения их в государственный кадастр недвижимости | бюджет города Курска | 8648,7 |  |  |  |  | 2648,7 |  | 6000,0 | 2020,  2022,  2024 г. | Комитет архитектуры и градостроительства города Курска, МБУ "Центр архитектуры и градостроительства г. Курска" | Наличие закоординированных территориальных зон муниципального образования "Город Курск" 2022 г. в количестве 22 шт. |
| 1.3. | Внесение изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Курск" | бюджет города Курска | 523,7 |  |  |  |  |  | 423,7 | 100,0 | 2023 - 2024 гг. | Комитет архитектуры и градостроительства города Курска, МБУ "Центр архитектуры и градостроительства г. Курска" | Наличие актуализированных правил - 6 шт. |
| 1.4. | Разработка проекта внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования МО "Город Курск" | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 - 2024 гг. | Комитет архитектуры и градостроительства города Курска | Наличие откорректированных местных нормативов градостроительного проектирования МО "Город Курск" |
| 1.5. | Ограничение реализации проектов, связанных с расширением существующей дорожной сети за счет зеленых насаждений и тротуаров, строительством в жилых районах многоуровневых эстакад, подземных и надземных пешеходных переходов | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 - 2024 гг. | Комитет архитектуры и градостроительства города Курска | Внесение изменений в корректуру Генерального плана города Курска, проекты планировок территорий |
| 1.6. | Создание пешеходных улиц в каждом из районов Курска, соединение пешеходными улицами центров городской активности | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 - 2024 гг. | Комитет архитектуры и градостроительства города Курска, комитет дорожного хозяйства города Курска | Формирование "новой мобильности", в соответствии с которой приоритетом является пешеход |
| 1.7. | Ограничение расширения автомобильных дорог за счет сужения пешеходных тротуаров, зеленых насаждений. Ограничение стихийных парковок на наиболее загруженных дорогах города | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 - 2024 гг. | Комитет архитектуры и градостроительства города Курска, Комитет городского хозяйства города Курска | Формирование новых подходов к проектированию дорог в городской среде |
| 1.8. | Организация подъезда, пожарных проездов и зон кратковременной стоянки и погрузки с внешней стороны домов за периметром дворовой территории за счет организации в рамках строительных работ сквозных входных групп | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 - 2024 гг. | Комитет архитектуры и градостроительства города Курска | Создание границ между общегородской и дворовой территорией |
| 1.9. | Приоритетное размещение во дворах социально-бытовых объектов (магазины шаговой доступности, спортплощадки, парикмахерские, спортивные залы) | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 - 2024 гг. | Комитет архитектуры и градостроительства города Курска | Доступность социально-бытовых объектов для населения |
| 1.10. | Постепенный отказ от строительства подземных и наземных многоуровневых парковок в границах квартала, вынос парковок за границы кварталов | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 - 2024 гг. | Комитет архитектуры и градостроительства города Курска | Внесение изменений в корректуру Генерального плана города Курска, проекты планировок территорий |
| 1.11. | Обеспечение отделения велодорожек от существующих транспортных потоков и тротуаров (по возможности, за счет организации полос зеленых насаждений, выполняющих защитную и рекреационную функцию);  проработка вопроса о возможности организации велосипедных маршрутов в городских парках и лесах | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 - 2024 гг. | Комитет архитектуры и градостроительства города Курска  Департамент пассажирского транспорта города Курска  Комитет дорожного хозяйства города Курска, комитет городского хозяйства города Курска | Создание велосипедной инфраструктуры |
| 1.12. | Разработка пилотных проектов реновации и рекультивации промышленных зон | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 - 2024 гг. | Комитет архитектуры и градостроительства города Курска | Приведение территорий к экономически, экологически и социально эффективному режиму использования |
| 1.13. | Сохранение исторической преемственности архитектурного стиля | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 - 2024 гг. | Комитет архитектуры и градостроительства города Курска, Управление культуры города Курска | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки МО "Город Курск". Сохранение и восстановление архитектурно-градостроительного наследия |
| 1.14. | Разработка проектов по созданию многофункциональных территорий, совмещающих жилье и рабочие места, в пешеходной доступности от остановок и транспортно-пересадочных узлов общественного транспорта | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 - 2024 гг. | Комитет архитектуры и градостроительства города Курска, комитет дорожного хозяйства города Курска | Наличие многофункциональных территорий. Создание проектов многофункциональной территории |
| 1.15. | Стимулирование применения современных дизайнерских и архитектурных решений, реализация проектов, связанных с формированием архитектурных доминант и акцентов в каждом из районов города | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 - 2024 гг. | Комитет архитектуры и градостроительства города Курска | Принятие Дизайн-кода и его отражение в правилах благоустройства города Курска. Формирование узнаваемых городских панорам |
| 1.16. | Разработка мер по повышению транспортной и пешеходной связности отдельных районов города при реализации проектов комплексной застройки | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 - 2024 гг. | Комитет архитектуры и градостроительства города Курска Департамент пассажирского транспорта города Курска | Разработка документации по планировке территории с учетом данного требования. Создание условий для комфортного и безопасного движения по городу |
| 1.17. | Обеспечение пешеходной доступности социальной инфраструктуры | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 - 2024 гг. | Комитет архитектуры и градостроительства города Курска | Приведение территорий к социально эффективному режиму использования. Обеспечение пешеходной доступности объектов социальной инфраструктуры |
| 1.18. | Установка новых арт-объектов, подходящих городу по тематике | бюджет города Курска | 200,0 |  |  |  |  |  |  | 200,0 | 2020,  2024 г. | Комитет архитектуры и градостроительства города Курска | Формирование комфортной пространственной среды. Установка арт-объектов 2020 г. - 1 шт., 2024 г. - 1 шт. |
| 1.19. | Премии победителям архитектурно-художественных конкурсов | бюджет города Курска | 900,0 |  |  |  | 900,0 |  |  |  | 2021 г. | Комитет архитектуры и градостроительства города Курска | Выплата премий победителям архитектурно-художественных конкурсов |
| 1.20. | Выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территорий в городе Курске | бюджет города Курска | 2000,0 |  |  |  | 1000,0 |  | 1000,0 |  | 2021, 2023 г. | Комитет архитектуры и градостроительства города Курска | Наличие инженерных изысканий в 2021 г. - 1 шт., 2023 г. - 1 шт. |
| 1.21. | Организация работ по разработке документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории) линейного объекта "Сеть велотранспортных маршрутов "Серебряное кольцо ("Малое серебряное кольцо" и "Большое серебряное кольцо") города Курска | бюджет города Курска | 7291,3 |  |  |  | 2850,0 | 4441,3 |  |  | 2021 - 2022 гг. | Комитет архитектуры и градостроительства города Курска | Наличие документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории) линейного объекта "Сеть велотранспортных маршрутов "Серебряное кольцо ("Малое серебряное кольцо" и "Большое серебряное кольцо") |
| 1.22. | Организационно-техническое обеспечение проведения публичных слушаний и других мероприятий по вопросам градостроительной деятельности в городе Курске | бюджет города Курска | 150,0 |  |  |  |  |  |  | 150,0 | 2024 г. | Комитет архитектуры и градостроительства города Курска | Проведение публичных слушаний и других мероприятий по вопросам градостроительной деятельности в городе Курске |
| 1.23. | Внесение изменений в правила благоустройства территории города Курска по оснащению наиболее значимых зданий и сооружений архитектурной энергоэффективной подсветкой, в том числе исторических и туристических достопримечательностей | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 г. | Комитет архитектуры и градостроительства города Курска | Наличие в правилах благоустройства территории города Курска требования по архитектурной подсветке зданий и сооружений |
|  | Итого по Задаче 1 | бюджет города Курска | 28413,7 |  | 0,0 | 2610,0 | 10840,0 | 7090,0 | 1423,7 | 6450,0 |  |  |  |
| Задача 2. Совершенствование рекламного пространства города Курска | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Организация демонтажа рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых на территории города Курска без разрешений, срок действия которых не истек, а также удаление размещенной на рекламных конструкциях информации | бюджет города Курска | 1726,5 |  | 98,2 | 1123,3 | 100,0 | 100,0 | 30,0 | 275,0 | 2019 - 2024 гг. | Комитет архитектуры и градостроительства города Курска, | Демонтаж 501 шт. рекламных конструкций, в том числе в 2019 году - 25 шт., в 2020 году - 76 шт., в 2021-2024 годах по 100 шт. ежегодно |
| МКУ "Управление по делам ГО и ЧС при Администрации города Курска" |
| 2.2. | Организация работы системы автоинформирования о незаконном размещении мелкоформатной продукции посредством телефонной связи | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 - 2024 гг. | МКУ "Управление по делам ГО и ЧС при Администрации города Курска" | Количество абонентов, подключенных к системе автоинформирования 1416 ед., в том числе 2020 - 336 ед., в 2021-2024 годах по 270 ед. ежегодно |
| Комитет архитектуры и градостроительства города Курска |
| 2.3. | Размещение, монтаж, демонтаж готовой продукции различных форматов на объектах наружной рекламы | бюджет города Курска | 1276,5 |  | 202,8 | 154,1 | 169,6 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 2019 - 2024 гг. | Комитет архитектуры и градостроительства города Курска | Информирование населения о деятельности федеральных, областных и муниципальных организаций по освещению социально значимых городских программ, мероприятий общественно-политической, экономической, культурной, спортивной жизни города Курска. Размещение готовой продукции 1929 ед., в том числе в 2019-233 ед., в 2020 - 316 ед., 2021 - 2024 годах по 345 ед. ежегодно |
| 2.4. | Разработка дизайн-проектов праздничного, тематического оформления территорий города Курска | бюджет города Курска | 192,0 |  | 28,0 | 38,0 | 28,0 | 34,0 | 34,0 | 30,0 | 2019 - 2024 гг. | Комитет архитектуры и градостроительства города Курска | Наличие дизайн-проектов праздничного тематического оформления территорий города Курска 140 шт., в том числе в 2019 г. - 13 шт., в 2020 г. - 15 шт., в 2021 - 2024 гг. по 28 шт. ежегодно |
| 2.5. | Изготовление печатных материалов различных форматов праздничного, тематического оформления города Курска | бюджет города Курска | 2162,7 |  | 328,9 | 297,5 | 384,0 | 400,0 | 400,0 | 352,3 | 2019 - 2024 гг. | Комитет архитектуры и градостроительства города Курска | Изготовление печатных материалов различных форматов 2 785 шт., в том числе в 2019 г. - 352 шт., в 2020 г. - 453 шт., 2021-2024 годах по 495 шт. ежегодно |
| 2.6. | Содержание и обслуживание муниципальных рекламных конструкций | бюджет города Курска | 429,4 |  | 120,0 | 99,4 |  | 105,0 | 105,0 |  | 2019 - 2020, 2022 - 2023 гг. | Комитет архитектуры и градостроительства города Курска | Содержание конструкций: 18 лайт-постеров ежегодно |
| 2.7. | Организация оценочных работ по определению стоимости рекламных мест для проведения торгов | бюджет города Курска | 100,0 |  |  |  |  |  |  | 100,0 | 2024 г. | Комитет архитектуры и градостроительства города Курска | Оценка 15 мест на размещение рекламных конструкций, подготовка проектов |
| 2.8. | Создание дизайн-кода города Курска, в том числе мероприятия по организации и проведению публичных слушаний | бюджет города Курска | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |  | 2019 - 2020 гг. | Комитет архитектуры и градостроительства города Курска | Наличие архитектурно-художественной концепции улиц и общественных территорий города. Наличие дизайн-кода города Курска |
| 2.9. | Разработка и внедрение единого стиля оформления фасадов, наружной рекламы, информационных табло, вывесок, указаний улиц | Не требует финансирования | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2020 - 2024 гг. | Комитет архитектуры и градостроительства города Курска | Утверждение концепции единого оформления фасадов и вывесок, размещения рекламы. Разработка дизайн-кода города Курска |
|  | Итого по Задаче 2 | бюджет города Курска | 5937,0 |  | 777,9 | 1762,2 | 681,6 | 889,0 | 819,0 | 1007,3 |  |  |  |
| Задача 3. Содействие развитию инвестиционной деятельности | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Анализ сроков предоставления инвесторам муниципальных услуг по выдаче разрешений на строительство объектов, технологическое присоединение к сетям, ввод объектов в эксплуатацию, подготовка рекомендаций по сокращению сроков и оптимизации административных процедур | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020, 2023 г. | Комитет архитектуры и градостроительства города Курска | Сокращение сроков выдачи разрешительной документации, повышение инвестиционной привлекательности. Количество подготовленных рекомендаций по сокращению сроков и оптимизации административных процедур - в 2020 г. - 1 ед., в 2023 г. 1 ед. |
| 3.2. | Организация выставочной экспозиции в рамках проведения ежегодной оптово-розничной ярмарки "Курская Коренская ярмарка" (в т.ч. разработка эскизного проекта, изготовление экспозиционного оборудования, монтаж, демонтаж экспозиционного оборудования и пр. в рамках проведения ежегодной оптово-розничной ярмарки "Курская Коренская ярмарка" | бюджет города Курска | 1505,0 |  | 305,0 |  | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 2019, 2021 - 2024 гг. | Комитет архитектуры и градостроительства города Курска | Наличие экспозиции о городе Курске и его инвестиционном потенциале. Всего 5 шт., в том числе 2019 - 1 шт., 2021 - 2024 гг. - по 1 шт. ежегодно |
| 3.3. | Развитие ИСОГД (увеличение наполняемости модуля "Базовая версия ИСОГД" градостроительной документацией) | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 - 2024 гг. | Комитет архитектуры и градостроительства города Курска | Занесение 100% документов в ИСОГД - всего 9100 ед., в том числе: 2019 - 1500 ед., 2020 - 1600 ед., 2021 - 2024 гг. - по 1500 ед. ежегодно |
| 3.4. | Совершенствование нормативной правовой базы в сфере регулирования инвестиционной деятельности | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 - 2024 гг. | Комитет экономического развития Администрации города Курска, Комитет архитектуры и градостроительства города Курска, Комитет городского хозяйства города Курска, отраслевые органы Администрации города Курска | Количество актуализированной нормативной правовой базы, регулирующей инвестиционную деятельность на территории города Курска за 2019 - 2024 гг. 6 ед. по 1 ед. ежегодно |
| 3.5. | Совершенствование "дорожной карты" по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в городе Курске | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 - 2024 гг. | Комитет экономического развития Администрации города Курска, Комитет архитектуры и градостроительства города Курска, Комитет городского хозяйства города Курска, отраслевые органы Администрации города Курска | Количество подготовленных проектов правовых актов по совершенствованию "дорожной карты" по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в городе за 2020 - 2024 гг. 5 ед. по 1 ед. ежегодно |
| 3.6. | Разработка бренда города Курска | предполагаемые средства внебюджетных источников | 15000,0 |  |  | 7500,0 |  | 7500,0 |  |  | 2020, 2022 г. | Управление культуры города Курска,  Комитет архитектуры и градостроительства города Курска | Формирование позитивного имиджа города Курска в России и мире, туристической привлекательности территории. Наличие бренда города Курска |
| 3.7. | Реконструкция исторического центра:  - восстановление Курского детинца | предполагаемые средства внебюджетных источников | 1878000,0 |  |  |  | 68320,0 | 409680,0 | 700000,0 | 700000,0 | 2021 - 2024 гг. | Комитет архитектуры и градостроительства города Курска | Воссоздание исторического облика древнего Курска |
|  | Итого по Задаче 3 | в т.ч. | 1894505,0 |  | 305,0 | 7500,0 | 68620,0 | 417480,0 | 700300,0 | 700300,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 1893000,0 |  | 0,0 | 7500,0 | 68320,0 | 417180,0 | 700000,0 | 700000,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет города Курска | 1505,0 |  | 305,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |  |
| Задача 4. Развитие жилищного строительства, в том числе в рамках реализации проектов по комплексному развитию территорий | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Реализация инвестиционных проектов многоэтажного строительства | внебюджетные источники | 47809293,0 |  | 6758358,0 | 6787571,0 | 8104216,0 | 8063622,0 | 8823809,0 | 9271717,0 | 2019 - 2024 гг. | Комитет архитектуры и градостроительства города Курска | Ввод в эксплуатацию жилья 1023,490 тыс. кв. м всего, в том числе по годам:  2019 г. - 160,875 тыс. кв. м;  2020 г. - 142,629 тыс. кв. м;  2021 г. - 170,296 тыс. кв. м;  2022 г. - 169,443 тыс. кв. м;  2023 г. - 185,417 тыс. кв. м;  2024 г. - 194,830 тыс. кв. м |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | группа многоэтажных жилых домов в южной части микрорайона Юго-Западного жилого района - II в г. Курске | внебюджетные источники | 5508166,0 |  | 2012279,0 | 2007304,0 | 670529,0 | 818054,0 |  |  | 2019 - 2022 гг. | Комитет архитектуры и градостроительства города Курска | Ввод в эксплуатацию жилья, всего 121,36 тыс. кв. м, в том числе по годам:  2019 г. - 47,9 тыс. кв. м;  2020 г. - 42,18 тыс. кв. м;  2021 г. - 14,09 тыс. кв. м;  2022 г. - 17,19 тыс. кв. м |
| 4.1.2. | развитие жилищного строительства по проспекту им. А.Ф. Дериглазова в г. Курске | внебюджетные источники | 8882545,0 |  | 3590174,0 | 2783004,0 | 1474307,0 | 1035060,0 |  |  | 2019 - 2022 гг. | Комитет архитектуры и градостроительства города Курска | Ввод в эксплуатацию жилья, всего 196,670 тыс. кв. м, в том числе по годам:  2019 г. - 85,46 тыс. кв. м;  2020 г. - 58,48 тыс. кв. м;  2021 г. - 30,98 тыс. кв. м;  2022 г. - 21,75 тыс. кв. м |
| 4.2. | Реализация инвестиционных проектов индивидуального (коттеджного) строительства | внебюджетные источники | 31872813,0 |  | 4505572,0 | 4525047,0 | 5402779,0 | 5375748,0 | 5882523,0 | 6181144,0 | 2019 - 2024 гг. | Администрация Центрального округа города Курска, Администрация Сеймского округа города Курска, Администрация Железнодорожного округа города Курска | Ввод в эксплуатацию объектов ИЖС, всего 682,325 тыс. кв. м, в том числе по годам:  2019 г. - 107,25 тыс. кв. м;  2020 г. - 95,086 тыс. кв. м;  2021 г. - 113,53 тыс. кв. м;  2022 г. - 112,962 тыс. кв. м;  2023 г. - 123,611 тыс. кв. м;  2024 г. - 129,886 тыс. кв. м |
|  | Итого по Задаче 4 | Всего, в т.ч. | 79682106,0 |  | 11263930,0 | 11312618,0 | 13506995,0 | 13439370,0 | 14706332,0 | 15452861,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет города Курска | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 79682106,0 |  | 11263930,0 | 11312618,0 | 13506995,0 | 13439370,0 | 14706332,0 | 15452861,0 |  |  |  |
|  | Итого по Задаче 1 - 4 | Всего, в т.ч. | 81610961,7 |  | 11265012,9 | 11324490,2 | 13587136,6 | 13864829,0 | 15408874,7 | 16160618,3 |  |  |  |
|  |  | бюджет города Курска | 35855,7 |  | 1082,9 | 4372,2 | 11821,6 | 8279,0 | 2542,7 | 7757,3 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 81575106,0 |  | 11263930,0 | 11320118,0 | 13575315,0 | 13856550,0 | 15406332,0 | 16152861,0 |  |  |  |
| Задача 5. Проектирование, строительство и реконструкция объектов социально-культурного назначения, в т.ч. инвесторами | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. Развитие объектов образования, в том числе в рамках государственной программы Курской области "Развитие образования в Курской области" и реализации проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1. | Средняя общеобразовательная школа по проспекту Вячеслава Клыкова, 65 г. Курска, в том числе оснащение |  | 663590,4 |  | 159973,7 | 503616,7 |  |  |  |  | 2019 - 2020 гг. | Комитет городского хозяйства города Курска, Департамент строительства и развития дорожной сети города Курска (далее - департамент строительства), МКУ "УКС города Курска", Комитет образования города Курска | Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения. Ввод в эксплуатацию школы на 1000 ученических мест |
| Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Курска | 70638,1 |  | 23956,4 | 35160,4 |  |  |  |  |
|  |  | 11521,3 |  |  |  |  |
| областной бюджет | 272476,0 |  | 136017,3 | 121314,6 |  |  |  |  |
|  |  | 15144,1 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 320476,2 |  |  | 219127,0 |  |  |  |  |
|  |  | 101349,2 |  |  |  |  |
| 5.1.2. | Средняя общеобразовательная школа на 1000 мест на проспекте В. Клыкова г. Курска | Всего | 1218262,0 |  |  |  | 357318,7 | 349527,7 | 10000,0 | 501415,6 | 2021 - 2024 гг. | Комитет городского хозяйства города Курска, МКУ "УКС города Курска", Комитет образования города Курска | Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения. Ввод в эксплуатацию школы на 1000 ученических мест |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Курска | 563432,7 |  |  |  | 29150,8 | 22866,3 | 10000,0 | 501415,6 |
| областной бюджет | 93567,6 |  |  |  | 46783,8 | 46783,8 |  |  |
| предполагаемые средства бюджета города Курска, областного и федерального бюджетов [<\*\*>](#P4411) | 561261,70 |  |  |  | 281384,1 | 279877,6 |  |  |
| 5.1.3. | Пристройка к зданию СОШ N 41 по Магистральному проезду |  | 409823,8 | [<\*>](#P4410) |  |  |  |  | 5000,0 | 404823,8 | 2023 - 2024 гг. | Комитет городского хозяйства города Курска, МКУ "УКС города Курска", Комитет образования города Курска | Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения. Создание 220 новых ученических мест |
| Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Курска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| предполагаемые средства бюджета города Курска, областного и федерального бюджетов [<\*\*>](#P4411) | 409823,8 | [<\*>](#P4410) |  |  |  |  | 5000,0 | 404823,8 |
| 5.1.4. | Школа на 550 ученических мест по ул. Полевая в городе Курске | Всего, в т.ч. | 691529,2 | [<\*>](#P4410) | 4668,7 | 123427,7 | 52739,7 | 1000,0 | 509693,2 |  | 2019 - 2023 гг. | Комитет городского хозяйства города Курска, Департамент строительства, МКУ "УКС города Курска", Комитет образования города Курска, Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска | Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения. Ввод в эксплуатацию школы 171 место дополнительно (всего 550 ученических мест). Выполнение проектно-изыскательных работ на сумму 4772,97003 тыс. руб., СМР на сумму 9492,3778 за счет средств местного бюджета, 109162,34465 тыс. руб. за счет областного бюджета в 2020 году |
|  |  |
| бюджет города Курска | 42053,0 |  | 4668,7 | 14265,3 | 21119,0 | 1000,0 | 1000,0 |  |
| областной бюджет | 140783,0 |  |  | 109162,3 | 31620,7 |  |  |  |
| предполагаемые средства бюджета города Курска, областного и федерального бюджетов [<\*\*>](#P4411) | 508693,2 | [<\*>](#P4410) |  |  |  |  | 508693,2 |  |
| 5.1.5. | Пристрой (реконструкция) к зданию МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 45" по ул. Крюкова |  | 272447,3 | [<\*>](#P4410) |  |  | 9143,0 | 3517,0 | 259787,3 |  | 2021 - 2023 гг. | Комитет городского хозяйства города Курск, МКУ "УКС города Курска", Комитет образования города Курска | Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения. Создание 225 новых ученических мест |
| Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Курска | 27328,1 |  |  |  | 9143,0 |  | 18185,1 |  |
| предполагаемые средства бюджета города Курска, областного и федерального бюджетов [<\*\*>](#P4411) | 245119,2 |  |  |  |  | 3517,0 | 241602,2 |  |
| 5.1.6. | Средняя общеобразовательная школа по проспекту А. Дериглазова |  | 4287,5 | [<\*>](#P4410) |  |  |  |  | 4287,5 |  | 2022 - 2024 гг. | Комитет городского хозяйства города Курск МКУ "УКС города Курска", Комитет образования города Курска | Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения. Ввод в эксплуатацию школы на 1000 ученических мест |
|  | 1151113,2 | [<\*>](#P4410) |  |  |  |  | 332455,4 | 818657,8 |
| Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Курска | 4287,5 |  |  |  |  |  | 4287,5 |  |
| областной бюджет | 81005,9 |  |  |  |  |  | 38539,9 | 42466,0 |
| федеральный бюджет | 573823,4 |  |  |  |  |  | 289628,0 | 284195,4 |
| предполагаемые средства бюджета города Курска, областного и федерального бюджетов [<\*\*>](#P4411) | 491996,4 |  |  |  |  |  |  | 491996,4 |
| 5.1.7. | Пристрой (реконструкция) к зданию МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 19" по ул. Павлуновского. |  | 404823,8 | [<\*>](#P4410) |  |  |  |  | 3500,0 | 401323,8 | 2023 - 2024 гг. | Комитет городского хозяйства города Курска, МКУ "УКС города Курска", Комитет образования города Курска | Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения. Создание 225 новых ученических мест |
| Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Курска | 28092,7 |  |  |  |  |  |  | 28092,7 |
| предполагаемые средства бюджета города Курска, областного и федерального бюджетов [<\*\*>](#P4411) | 376731,1 |  |  |  |  |  | 3500,0 | 373231,1 |
| 5.1.8. | Строительство детского сада в районе улиц Куйбышева - 1-й Вишневой в г. Курске |  | 231649,0 | [<\*>](#P4410) |  |  |  |  |  | 231649,0 | 2024 г. | Комитет городского хозяйства города Курск, МКУ "УКС города Курска", Комитет образования города Курска | Ввод в эксплуатацию детского сада на 280 мест |
| Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Курска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| предполагаемые средства бюджета города Курска, областного и федерального бюджетов [<\*\*>](#P4411) | 231649,0 |  |  |  |  |  |  | 231649,0 |
| 5.1.9. | Строительство 2 детских садов в районе пр. Клыкова в г. Курске | Всего, в т.ч. | 7100,0 |  |  |  |  | 6000,0 |  | 1100,0 | 2022, 2024 гг. | Комитет городского хозяйства города Курска, МКУ "УКС города Курска", Комитет образования города Курска | Ввод в эксплуатацию 2-х детских садов по 140 мест каждый в 2022 и 2025 годах. В 2022 году разработка ПИР на строительство детского сада в районе д. N 24 с ливневой канализацией и очистными сооружениями) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Курска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| предполагаемые средства бюджета города Курска, областного и федерального бюджетов [<\*\*>](#P4411) | 7100,0 |  |  |  |  | 6000,0 |  | 1100,0 |
| 5.1.10. | Строительство пристройки к зданию МБОУ  "Средняя общеобразовательная школа N 7 им. А.С. Пушкина" по ул. Дзержинского, 95 |  | 161288,0 | [<\*>](#P4410) |  |  |  |  |  | 161288,0 | 2024 г. | Комитет городского хозяйства города Курска, МКУ "УКС города Курска", Комитет образования города Курска | Улучшение условий образовательного процесса. Строительство 3-этажной пристройки с размещением в ней пищеблока, спортивного зала, актового зала и бытовых помещений на 220 мест |
| Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Курска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| предполагаемые средства бюджета города Курска, областного и федерального бюджетов <\*\*> | 161288,0 |  |  |  |  |  |  | 161288,0 |
| 5.1.11. | Реконструкция пристройки к зданию МБОУ "Детский сад комбинированного вида N 72" по 1-му Ольховскому пер., 7 в городе Курске |  | 2500,0 |  |  |  |  |  |  | 2500,0 | 2024, 2029 гг. | Комитет городского хозяйства города Курска, МКУ "УКС города Курска", Комитет образования города Курска | Предоставление качественного дошкольного образования, размещение в здании пристройки бассейна и физкультурного зала. 2024 год - корректировка проектной документации |
| Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Курска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| предполагаемые средства бюджета города Курска, областного и федерального бюджетов [<\*\*>](#P4411) | 2500,0 |  |  |  |  |  |  | 2500,0 |
| 5.1.12. | МБОУ "СОШ N 11" по ул. Антокольского, 1 в г. Курске (реконструкция) | бюджет города Курска | 98,0 |  | 98,0 |  |  |  |  |  | 2019 г. | Департамент строительства, МКУ "УКС города Курска", Комитет образования города Курска, Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска | Выполнение обследования технического состояния и проведение архитектурного анализа здания в 2019 году |
| 5.1.13. | Детский сад на 140 мест по проспекту Вячеслава Клыкова г. Курска |  | 163146,9 | [<\*>](#P4410) | 3000,0 | 3000,0 |  | 157146,9 |  |  | 2019 - 2020 гг., 2022 г. | Комитет городского хозяйства города Курска, Департамент строительства, МКУ "УКС города Курска", Комитет образования города Курска, Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска | Предоставление качественного дошкольного образования. Выполнение проектно-изыскательских работ в 2020 году. Начало строительства в 2022 году |
| Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Курска | 6000,0 |  | 3000,0 | 3000,0 |  |  |  |  |
| предполагаемые средства бюджета города Курска, областного и федерального бюджетов [<\*\*>](#P4411) | 157146,9 |  |  |  |  | 157146,9 |  |  |
| 5.1.14. | Средняя общеобразовательная школа на пр. Н. Плевицкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 - 2024 гг. | Комитет городского хозяйства города Курска, МКУ "УКС города Курска", Комитет образования города Курска, Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска | Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения. Ввод в эксплуатацию школы на 1600 ученических мест |
| Всего, в т.ч. | 1600000,0 |  |  |  |  |  |  | 1600000,0 |
| бюджет города Курска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| предполагаемые средства бюджета города Курска, областного и федерального бюджетов [<\*\*>](#P4411) | 1600000,0 |  |  |  |  |  |  | 1600000,0 |
|  | Итого по п. 5.1 | Всего, в т.ч. | 6977371,6 |  | 167740,4 | 630044,4 | 419201,3 | 517191,6 | 1120435,9 | 4122758 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Курска | 741930,2 |  | 31723,1 | 63947,1 | 59412,8 | 23866,3 | 33472,6 | 529508,3 |
| областной бюджет | 587832,5 |  | 136017,3 | 245621,1 | 78404,4 | 46783,8 | 38539,9 | 42466,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 1175683,7 |  |  | 320476,2 | 281384,1 | 0,0 | 289628,0 | 284195,4 |
| предполагаемые средства бюджета города Курска, областного и федерального бюджетов [<\*\*>](#P4411) | 4471925,2 |  |  | 0,0 | 0,0 | 446541,5 | 758795,4 | 3266588,3 |
| 5.2. Развитие объектов физической культуры и спорта | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.1. | Межшкольный стадион на территории гимназии МБОУ "Гимназия N 25", расположенной по адресу: г. Курск, ул. Чернышевского, 7А |  | 30577,5 |  | 577,5 |  |  | 30000,0 |  |  | 2019, 2022 гг. | Комитет городского хозяйства города Курска, Департамент строительства, МКУ "УКС города Курска", Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска, Комитет образования города Курска | Создание условий для оздоровления и занятий спортом. Строительство межшкольного стадиона, включающего в себя футбольное поле 60 x 30 м, спортивные площадки, освещения, беговые дорожки и др. В 2019 году выполнена разработка проектно-сметной документации |
| Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Курска | 577,5 |  | 577,5 |  |  |  |  |  |
| предполагаемые средства бюджета города Курска, областного и федерального бюджетов [<\*\*>](#P4411) | 30000,0 |  |  |  |  | 30000,0 |  |  |
| 5.2.2. | Реконструкция бассейна МБОУ ДОД "ДЮСШ-1" по ул. Веспремской, 1а |  | 53695,0 | [<\*>](#P4410) |  |  |  |  | 53695,0 |  | 2023 г. | Комитет городского хозяйства города Курска, МКУ "УКС города Курска", Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска | Создание условий для оздоровления и занятий спортом. Реконструкция плавательного бассейна |
| Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Курска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| предполагаемые средства бюджета города Курска, областного и федерального бюджетов [<\*\*>](#P4411) | 53695,0 |  |  |  |  |  | 53695,0 |  |
| 5.2.3 | Строительство физкультурно-оздоровительного и культурного центра по пр. Клыкова |  | 200000,0 |  |  |  |  |  | 100000,0 | 100000,0 | 2023 - 2024 гг. | Инвестор | Создание условий для оздоровления, занятий спортом и отдыха |
| всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Курска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 200000,0 |  |  |  |  |  | 100000,0 | 100000,0 |
| 5.2.4 | Строительство межшкольного стадиона школы N 15 по ул. Краснознаменной |  | 36459,0 | [<\*>](#P4410) |  |  |  |  | 36459,0 |  | 2023 г. | Комитет городского хозяйства города Курска, МКУ "УКС города Курска", Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска | Создание условий для оздоровления и занятий спортом. Строительство межшкольного стадиона, включающего в себя футбольное поле 60 x 30 м, спортивных площадок, беговых дорожек и др. |
| Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Курска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| предполагаемые средства бюджета города Курска, областного и федерального бюджетов [<\*\*>](#P4411) | 36459,0 |  |  |  |  |  | 36459,0 |  |
| 5.2.5. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса КГУ с плавательным бассейном по ул. Коммунистической |  | 150000,0 | [<\*>](#P4410) |  |  |  | 150000,0 |  |  | 2022 г. | КГУ | Создание условий для оздоровления и занятий спортом |
| Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Курска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 150000,0 |  |  |  |  | 150000,0 |  |  |
| 5.2.6. | Реконструкция открытого ледового поля по адресу: г. Курск, ул. Союзная - ул. Куйбышева |  | 750,0 | [<\*>](#P4410) |  |  |  |  |  | 750,0 | 2024 - 2028 гг. | Комитет городского хозяйства города Курска, МКУ "УКС города Курска", Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска | Создание условий для оздоровления и занятий спортом. Строительство закрытого ледового катка с сблокированной 2-этажной административно-бытовой частью комплекса, расположенного на территории открытого ледового поля. Общая площадь здания - 3065,5 м2 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Курска |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| предполагаемые средства бюджета города Курска, областного и федерального бюджетов [<\*\*>](#P4411) | 750,0 |  |  |  |  |  |  | 750,0 |
| 5.2.7. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Сеймском округе города Курска по адресу: ул. Крюкова, 2 | Всего, в т.ч. | 141744,9 |  | 1600,0 |  |  | 140144,9 |  |  | 2019 - 2020,  2022 гг. | Комитет городского хозяйства города Курска, Департамент строительства, МКУ "УКС города Курска", Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска | Создание условий для оздоровления и занятий спортом. В 2019 году перепривязка типового проекта |
| бюджет города Курска | 1600,0 |  | 1600,0 |  |  |  |  |  |
| предполагаемые средства бюджета города Курска, областного и федерального бюджетов [<\*\*>](#P4411) | 140144,9 |  |  |  |  | 140144,9 |  |  |
| 5.2.8. | Строительство легкоатлетического манежа  по ул. Орловской |  | 1500,0 | [<\*>](#P4410) |  |  |  | 1500,0 |  |  | 2022 г. | Комитет городского хозяйства города Курска, МКУ "УКС города Курска", Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска | Создание условий для оздоровления и занятий спортом |
| Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Курска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 1500,0 |  |  |  |  | 1500,0 |  |  |
| 5.2.9. | Межшкольный стадион на территории МБОУ "Средняя школа N 29 им. И.Н. Зикеева" в г. Курске по ул. Краснополянской | Всего | 37114,5 | [<\*>](#P4410) | 370,0 | 370,0 |  | 370,0 | 36004,5 |  | 2019 - 2020 гг., 2022 - 2023 гг. | Комитет городского хозяйства города Курска, Департамент строительства, МКУ "УКС города Курска", Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска | Создание условий для оздоровления и занятий спортом. Выполнение проектно-изыскательских работ в 2022 году |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Курска | 740,0 |  | 370,0 | 370,0 |  |  |  |  |
| предполагаемые средства бюджета города Курска, областного и федерального бюджетов [<\*\*>](#P4411) | 36374,5 |  |  |  |  | 370,0 | 36004,5 |  |
| 5.2.10. | Футбольный манеж по ул. Энгельса |  | 475832,6 | [<\*>](#P4410) |  |  |  | 202591,8 | 166265,3 | 106975,5 | 2022 - 2024 гг. | Комитет городского хозяйства города Курска, МКУ "УКС города Курска", Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска | Создание условий для оздоровления и занятий спортом. Ввод в эксплуатацию футбольного манежа в 2024 году |
| Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Курска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 475832,6 |  |  |  |  | 202591,8 | 166265,3 | 106975,5 |
| 5.2.11. | Освещение спортивно-оздоровительного сооружения (поле с исскуственным покрытием, 7700 м2) | бюджет города Курска | 246,4 |  |  | 246,4 |  |  |  |  | 2020 г. | Комитет городского хозяйства города Курска, МКУ "УКС города Курска", Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска, Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска | Создание условий для оздоровления и занятий спортом. Строительство сети наружного освещения в 2020 г. |
|  | Итого по п. 5.2 |  | 1127919,9 |  | 2547,5 | 616,4 | 0,0 | 524606,7 | 392423,8 | 207725,5 |  |  |  |
| Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Курска | 3163,9 |  | 2547,5 | 616,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 351500,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 151500,0 | 100000,0 | 100000,0 |
| предполагаемые средства бюджета города Курска, областного и федерального бюджетов [<\*\*>](#P4411) | 773256,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 373106,7 | 292423,8 | 107725,5 |
| 5.3. Развитие объектов культуры | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.1. | Реконструкция МБОУ ДОД ДШИ N 2 им. И.П. Гринева  ул. Станционной, 12 |  | 35000,0 | [<\*>](#P4410) |  |  |  |  |  | 35000,0 | 2024 г. | Комитет городского хозяйства города Курска, МКУ "УКС города Курска", Управление культуры города Курска | Улучшение условий образовательного процесса, повышение качества дополнительного образования |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Курска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| предполагаемые средства бюджета города Курска, областного и федерального бюджетов [<\*\*>](#P4411) | 35000,0 |  |  |  |  |  |  | 35000,0 |
| 5.3.2. | Строительство филиала детской школы искусств N 7 в микрорайоне "Родники" |  | 2500,0 | [<\*>](#P4410) |  |  |  |  |  | 2500,0 | 2024 г. | Комитет городского хозяйства города Курска, МКУ "УКС города Курска", Управление культуры города Курска | Улучшение условий образовательного процесса, повышение качества дополнительного образования. Разработка проектно-сметной документации в 2024 году |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Курска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| предполагаемые средства бюджета города Курска, областного и федерального бюджетов [<\*\*>](#P4411) | 2500,0 |  |  |  |  |  |  | 2500,0 |
| 5.3.3. | Строительство культурного центра с киноконцертным залом в поселке Северный в г. Курске |  | 3806630,0 |  | 1903315,0 |  |  | 1903315,0 |  |  | 2019 - 2022 гг. | АО "Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова" | Организация досуга населения |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Курска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 3806630,0 |  | 1903315,0 |  |  | 1903315,0 |  |  |
|  | Итого по 5.3 |  | 3844130,0 |  | 1903315,0 | 0,0 | 0,0 | 1903315,0 | 0,0 | 37500,0 |  |  |  |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Курска |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 3806630,0 |  | 1903315,0 | 0,0 | 0,0 | 1903315,0 | 0,0 | 0,0 |
| предполагаемые средства бюджета города Курска, областного и федерального бюджетов [<\*\*>](#P4411) | 37500,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37500,0 |
|  | Итого по Задаче 5 |  | 11949421,5 |  | 2073602,9 | 630660,8 | 419201,3 | 2945113,3 | 1512859,7 | 4367983,5 |  |  |  |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Курска | 745094,1 |  | 34270,6 | 64563,5 | 59412,8 | 23866,3 | 33472,6 | 529508,3 |
| областной бюджет | 587832,5 |  | 136017,3 | 245621,1 | 78404,4 | 46783,8 | 38539,9 | 42466,0 |
| внебюджетные источники | 4158130,0 |  | 1903315,0 | 0,0 | 0,0 | 2054815,0 | 100000,0 | 100000,0 |
| федеральный бюджет | 1175683,7 |  |  | 320476,2 | 281384,1 | 0,0 | 289628,0 | 284195,4 |
| предполагаемые средства бюджета города Курска, областного и федерального бюджетов [<\*\*>](#P4411) | 5282681,2 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 819648,2 | 1051219,2 | 3411813,8 |
| Задача 6. Проектирование, строительство и реконструкция объектов коммунального назначения и прочих объектов, в т.ч. инвесторами | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Реконструкция системы биологической очистки на городских очистных сооружениях г. Курска |  | 2290596,8 |  | 391631,0 | 546034,3 | 264265,4 | 12545,1 | 1076121,0 |  | 2019 - 2023 гг. | Комитет городского хозяйства города Курска, Департамент строительства,  МКУ "УКС города Курска", МУП "Курскводоканал",  Комитет жилищно-коммунального  хозяйства города Курска | Увеличение производительности очистных сооружений до 150 тыс. м3/сут |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Курска | 34475,0 |  | 3706,0 | 5678,8 | 12545,1 | 12545,1 |  |  |
| областной бюджет | 77080,7 |  | 3706,0 | 65305,7 | 8069,0 |  |  |  |
| федеральный бюджет | 1059268,8 |  | 384219,0 | 475049,8 | 200000,0 |  |  |  |
| предполагаемые средства бюджета города Курска, областного и федерального бюджетов [<\*\*>](#P4411) |  |  |  |  |  |  | 1076121,0 |  |
| внебюджетные источники | 93651,3 |  | 50000,0 |  | 43651,3 |  |  |  |
| 6.2. | Строительство водозаборных узлов в районе ул. Кислинских |  | 149672,0 | [<\*>](#P4410) |  |  |  |  | 149672,0 |  | 2023 г. | Комитет городского хозяйства города Курска  МКУ "УКС города Курска",  Комитет жилищно-коммунального  хозяйства города Курска,  МУП "Водоканал" | Повышение качества предоставления услуги по водоснабжению за счет ввода в эксплуатацию 6 скважин водопровода, резервуара для воды (1 тыс. м3, насосной станции) |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Курска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| предполагаемые средства бюджета города Курска, областного и федерального бюджетов [<\*\*>](#P4411) | 149672,0 |  |  |  |  |  | 149672,0 |  |
| 6.3. | Строительство водопроводной сети по ул. Светлой |  | 14500,0 | [<\*>](#P4410) |  |  |  |  |  | 14500,0 | 2024 г. | Комитет городского хозяйства города Курска,  МКУ "УКС города Курска",  Комитет жилищно-коммунального  хозяйства города Курска,  Комитет по управлению муниципальным имуществом  города Курска, МУП "Водоканал" | Обеспечение населения услугами централизованного водоснабжения |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Курска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| предполагаемые средства бюджета города Курска [<\*\*>](#P4411) | 14500,0 |  |  |  |  |  |  | 14500,0 |
| 6.4. | Реконструкция канализационного напорного коллектора от КНС N 1 по ул. Прогонной до самотечного коллектора по ул. Заводской (2-й, 3-й участки) |  | 120750,0 | [<\*>](#P4410) |  |  |  | 750,0 | 120000,0 |  | 2022 - 2023 гг. | Комитет городского хозяйства города Курска,  МКУ "УКС города Курска",  Комитет жилищно-коммунального  хозяйства города Курска, МУП "Водоканал" | Обеспечение безаварийной работы системы канализации за счет реконструкции напорного коллектора протяженностью 2,18 км |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Курска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| предполагаемые средства бюджета города Курска, областного и федерального бюджетов [<\*\*>](#P4411) | 120750,0 |  |  |  |  | 750,0 | 120000,0 |  |
| 6.5. | Сети наружного освещения на участке по ул. Чайковского в г. Курске |  | 5467,8 |  | 645,6 | 1,0 | 4821,2 |  |  |  | 2019 - 2021 гг. | Комитет городского хозяйства города Курска, Департамент строительства  МКУ "УКС города Курска",  Комитет жилищно-коммунального  хозяйства города Курска | Строительство в 2021 году сети линии наружного освещения длиной проектируемой ВЛИ - 04, кВ 1850 м, количество силовых опор 51 шт. |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Курска | 5467,8 |  | 645,6 | 1,0 | 4821,2 |  |  |  |
| предполагаемые средства бюджета города Курска [<\*\*>](#P4411) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6. | Реконструкция насосных станций водопровода. Водопроводная насосная станция N 9 |  | 68762,2 |  | 21000,0 | 47762,2 |  |  |  |  | 2019 - 2020 гг. | Комитет городского хозяйства города Курска, Департамент строительства  МКУ "УКС города Курска",  Комитет жилищно-коммунального  хозяйства города Курска, МУП "Курскводоканал" | Ввод в эксплуатацию водопроводной насосной станции рабочей производительностью 3680 м3/ч |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Курска | 4479,9 |  | 1063,4 | 3416,5 |  |  |  |  |
| областной бюджет | 1285,7 |  | 398,7 | 887,0 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 62996,6 |  | 19537,9 | 43458,7 |  |  |  |  |
| 6.7. | Благоустройство на территории города Курска зоны кратковременного отдыха (пляжа) по ул. 1-я Гуторовская в городе Курске (восстановление береговой линии участок 1) |  | 3182,0 |  | 3182,0 |  |  |  |  |  | 2019 г. | Комитет городского хозяйства города Курска, Департамент строительства  МКУ "УКС города Курска",  Комитет жилищно-коммунального  хозяйства города Курска | Создание условий для отдыха населения |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Курска | 3182,0 |  | 3182,0 |  |  |  |  |  |
| 6.8. | Сети наружного освещения по ул. Н. Рябиновой в г. Курске |  | 4105,2 |  | 752,3 | 669,5 | 2683,4 |  |  |  | 2019 - 2021 гг. | Комитет городского хозяйства города Курска, Департамент строительства,  МКУ "УКС города Курска",  Комитет жилищно-коммунального  хозяйства города Курска | Разработка в 2019 году проектно-сметной документации сетей наружного освещения, строительство в 2021 году 1000 м |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Курска | 4105,2 |  | 752,3 | 669,5 | 2683,4 |  |  |  |
| предполагаемые средства бюджета города Курска, областного и федерального бюджетов [<\*\*>](#P4411) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.9. | Сети наружного освещения по ул. Хуторской в г. Курске |  | 2012,3 | <\*> | 638,3 | 1368,8 | 5,2 |  |  |  | 2019 - 2021 гг. | Комитет городского хозяйства города Курска, Департамент строительства,  МКУ "УКС города Курска",  Комитет жилищно-коммунального  хозяйства города Курска | Разработка в 2019 году проектно-сметной документации сетей наружного освещения, строительство в 2020 году 382 м, изготовление техплана в 2021 году |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Курска | 2012,3 |  | 638,3 | 1368,8 | 5,2 |  |  |  |
| предполагаемые средства бюджета города Курска, областного и федерального бюджетов [<\*\*>](#P4411) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.10. | "Подключение жилых домов NN 1 - 4 по Центральному переулку к центральной канализации" в г. Курске |  | 24413,6 | <\*> | 674,3 | 576,0 | 23163,3 |  |  |  | 2019 - 2021 гг. | Комитет городского хозяйства города Курска, Департамент строительства,  МКУ "УКС города Курска",  Комитет жилищно-коммунального  хозяйства города Курска, МУП Водоканал | Разработка в 2020 году проектно-сметной документации на подключение к центральной канализации |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Курска | 24413,6 |  | 674,3 | 576,0 | 23163,3 |  |  |  |
| предполагаемые средства бюджета города Курска, областного и федерального бюджетов [<\*\*>](#P4411) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.11. | Проектно-изыскательские работы по объекту "Строительство зоны отдыха "Озеро Ермошкино" в г. Курске" | бюджет города Курска | 900,0 |  | 900,0 |  |  |  |  |  | 2019 г. | Департамент строительства,  МКУ "УКС города Курска",  Комитет жилищно-коммунального  хозяйства города Курска, комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска | Разработка в 2019 году проектно-сметной документации |
| 6.12. | Водозабор "НВА". Реконструкция. Насосная станция водопровода 2-го подъема" | Всего, в т.ч. | 152120,6 |  |  | 1190,0 | 106640,3 | 44290,3 |  |  | 2021 - 2022 гг. | Комитет городского хозяйства города Курска, МУП "Курсквоканал", МКУ "УКС города Курска",  Комитет жилищно-коммунального  хозяйства города Курска | Повышение стабильности подачи питьевой воды. Техническая готовность объекта: 2021 год - 70%, 2022 год - 100% |
| бюджет города Курска | 12950,0 |  |  |  | 9849,7 | 3100,3 |  |  |
| средства областного бюджетов | 2759,6 |  |  |  | 1935,8 | 823,8 |  |  |
| средства федерального бюджета [<\*\*>](#P4411) | 135221,0 |  |  |  | 94854,8 | 40366,2 |  |  |
| внебюджетные источники | 1190,0 |  |  | 1190,0 |  |  |  |  |
| 6.13. | Насосная станция канализации ЮЗЖР | Всего, в т.ч. | 63569,8 |  |  |  | 48328,5 | 15241,3 |  |  | 2021 - 2022 гг. | Комитет городского хозяйства города Курска,  МКУ "УКС города Курска",  Комитет жилищно-коммунального  хозяйства города Курска, МУП "Курскводоканал" | Строительство в 2021 - 2022 гг. насосной станции. Обеспечение режима круглосуточной работы канализационной насосной станции в необходимых параметрах водоотведения нового строящегося микрорайона (ЮЗЖР) |
| бюджет города Курска | 3401,7 |  |  |  | 3113,4 | 288,3 |  |  |
| областной бюджет | 5287,4 |  |  |  | 2782,9 | 2504,5 |  |  |
| федеральный бюджет | 54880,8 |  |  |  | 42432,2 | 12448,5 |  |  |
| 6.14. | Система водоотведения ЮЗЖР. Реконструкция. Коллектор самотечный по ул. Парк Солянка | Всего, в т.ч. | 58364,8 |  |  |  |  | 43786,7 | 14578,1 |  | 2022 - 2023 гг. | Комитет городского хозяйства города Курска,  МКУ "УКС города Курска",  Комитет жилищно-коммунального  хозяйства города Курска,  Комитет по управлению муниципальным имуществом  города Курска, МУП "Курскводоканал" | Реконструкция системы водоотведения ЮЗЖР. Строительство коллектора самотечного в 2022 - 2023 гг. |
| бюджет города Курска | 1057,9 |  |  |  |  | 828,3 | 229,6 |  |
| областной бюджет | 9208,3 |  |  |  |  | 7195,1 | 2013,2 |  |
| федеральный бюджет | 48098,6 |  |  |  |  | 35763,3 | 12335,3 |  |
| 6.15. | Канализационный коллектор от мкр. N 5 ЮЗЖР до насосной станции канализации ЮЗЖР в г. Курске | Всего, в т.ч. | 10480,6 |  |  |  | 10480,6 |  |  |  | 2021 г. | Комитет городского хозяйства города Курска,  МКУ "УКС города Курска",  Комитет жилищно-коммунального  хозяйства города Курска,  Комитет по управлению муниципальным имуществом  города Курска, МУП "Курскводоканал" | Обеспечение пропуска полного объема стоков от насосной станции канализации ЮЗЖР |
| бюджет города Курска | 663,1 |  |  |  | 663,1 |  |  |  |
| областной бюджет | 604,2 |  |  |  | 604,2 |  |  |  |
| федеральный бюджет | 9213,3 |  |  |  | 9213,3 |  |  |  |
| 6.16. | Ливневая канализация с очистными сооружениями для территории микрорайона N 2 комплексной застройки жилого района "Северный" г. Курска. Корректировка | Всего, в т.ч. | 203880,5 |  |  |  |  | 110725 | 93155,5 |  | 2022 - 2023 гг. | Комитет городского хозяйства города Курска,  МКУ "УКС города Курска",  Комитет жилищно-коммунального  хозяйства города Курска, Комитет по управлению муниципальным имуществом  города Курска  МУП "Курскводоканал" | Строительство ливневой канализации с очистным сооружением в 2022 - 2023 гг. |
| бюджет города Курска | 3561,8 |  |  |  |  | 2094,4 | 1467,4 |  |
| областной бюджет | 31059,0 |  |  |  |  | 18194,6 | 12864,4 |  |
| федеральный бюджет | 169259,7 |  |  |  |  | 90436,0 | 78823,7 |  |
| 6.17. | Реконструкция мемориального комплекса "Памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" в городе Курске (ПИР) | бюджет города Курска | 14801,0 |  |  | 1,0 | 14800,0 |  |  |  | 2020 - 2021 гг. | Комитет городского хозяйства города Курска,  МКУ "УКС города Курска",  Комитет жилищно-коммунального  хозяйства города Курска, комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию мемориального комплекса |
| предполагаемые средства бюджета города Курска, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.18. | Административное здание по ул. Красной Армии, д. 54 в г. Курске (ПИР) | бюджет города Курска | 790,0 |  |  | 1,0 |  | 789,0 |  |  | 2020,  2022 гг. | Комитет городского хозяйства города Курска,  МКУ "УКС города Курска",  комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска | Разработка проектно-сметной документации на строительство административного здания по ул. Красной Армии, д. 54 в г. Курске |
| 6.19. | Сквер по ул. Студенческой в г. Курске, ПИР | предполагаемые средства бюджета города Курска, областного и федерального бюджетов [<\*\*>](#P4411) | 810,0 |  |  |  |  | 810,0 |  |  | 2022 г. | Комитет городского хозяйства города Курска,  МКУ "УКС города Курска", комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска | Разработка в 2022 году проектно-сметной документации |
| 6.20. | Ливневая канализация по ул. Гунатовской | Всего, в т.ч. | 5505,0 |  |  | 1,0 | 5504,0 |  |  |  | 2020 - 2021 гг. | Комитет городского хозяйства города Курска,  МКУ "УКС города Курска",  Комитет жилищно-коммунального  хозяйства города Курска, Комитет по управлению муниципальным имуществом  города Курска | Реконструкция ливневой канализации в 2021 году |
| бюджет города Курска | 5505,0 |  |  | 1,0 | 5504,0 |  |  |  |
| предполагаемые средства бюджета города Курска, областного и федерального бюджетов [<\*\*>](#P4411) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.21. | Реконструкция пешеходной части ул. Ленина от Знаменского собора до площади Перекальского в г. Курске (ПИР) | Всего, в т.ч. | 33000,0 |  |  |  |  | 15000,0 | 18000,0 |  | 2022 - 2023 гг. | Комитет городского хозяйства города Курска,  МКУ "УКС города Курска",  Комитет жилищно-коммунального  хозяйства города Курска, комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска | Разработка в 2022 - 2023 годах проектно-изыскательских работ по реконструкции пешеходной части ул. Ленина от Знаменского собора до площади Перекальского в г. Курске |
| предполагаемые средства бюджета города Курска, областного и федерального бюджетов [<\*\*>](#P4411) | 33000,0 |  |  |  |  | 15000,0 | 18000,0 |  |
| 6.22. | Строительство фонтана по ул. К. Маркса в г. Курске, ПИР | Всего, в т.ч. | 1483,3 |  |  |  |  | 1483,3 |  |  | 2022 г. | Комитет городского хозяйства города Курска,  МКУ "УКС города Курска",  Комитет жилищно-коммунального  хозяйства города Курска, комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска | Разработка ПИР в 2022 году на строительство фонтана по ул. К. Маркса в г. Курске |
| предполагаемые средства бюджета города Курска, областного и федерального бюджетов [<\*\*>](#P4411) | 1483,3 |  |  |  |  | 1483,3 |  |  |
| 6.23. | Реконструкция фонтана расположенного по адресу: г. Курск, площадь Рокоссовского, ПИР | Всего, в т.ч. | 1000,0 |  |  |  |  | 1000,0 |  |  | 2022 г. | Комитет городского хозяйства города Курска,  МКУ "УКС города Курска",  Комитет жилищно-коммунального  хозяйства города Курска | Разработка ПИР в 2022 году на реконструкцию фонтана, расположенного по адресу: г. Курск, площадь Рокоссовского |
| предполагаемые средства бюджета города Курска, областного и федерального бюджетов [<\*\*>](#P4411) | 1000,0 |  |  |  |  | 1000,0 |  |  |
| 6.24. | Реконструкция здания комитета социальной защиты населения города Курска по адресу: ул. Пигорева, д. 2/17 в городе Курске | Всего, в т.ч. | 4300,0 |  |  |  |  | 4300,0 |  |  | 2022 г. | Комитет городского хозяйства города Курска,  МКУ "УКС города Курска",  Комитет жилищно-коммунального  хозяйства города Курска, Комитет социальной защиты населения города Курска | Разработка ПИР в 2022 году на реконструкцию здания социальной защиты населения города Курска по адресу: ул. Пигорева, д. 2/17 в городе Курске |
| предполагаемые средства бюджета города Курска, областного и федерального бюджетов [<\*\*>](#P4411) | 4300,0 |  |  |  |  | 4300,0 |  |  |
| 6.25. | Водопроводная сеть по улицам города. Водопроводная сеть по ул. Тургенева, ул. Репина, ул. Устимовича и прилегающих | Всего, в т.ч. | 87420,2 |  |  |  |  | 87420,2 |  |  | 2022 г. | Комитет городского хозяйства города Курска,  МКУ "УКС города Курска",  Комитет жилищно-коммунального  хозяйства города Курска,  Комитет по управлению муниципальным имуществом  города Курска | Обеспечение питьевой водой жилой застройки для многодетных семей |
| предполагаемые средства бюджета города Курска, областного и федерального бюджетов [<\*\*>](#P4411) | 87420,2 |  |  |  |  | 87420,2 |  |  |
| 6.26. | Водопроводная сеть по улицам города. Водопроводная сеть до земельных участков  с кадастровыми номерами  46:29:102092:1,  46:29:102094:1  в г. Курске | Всего, в т.ч. | 47500,0 |  |  |  |  | 47500,0 |  |  | 2022 г. | Комитет городского хозяйства города Курска,  МКУ "УКС города Курска",  Комитет жилищно-коммунального  хозяйства города Курска,  Комитет по управлению муниципальным имуществом  города Курска | Обеспечение питьевой водой жилой застройки для многодетных семей |
| предполагаемые средства бюджета города Курска, областного и федерального бюджетов [<\*\*>](#P4411) | 47500,0 |  |  |  |  | 47500,0 |  |  |
| 6.27. | Выполнение кадастровых работ по объекту: "Благоустройство пешеходной зоны прилегающей к фонтану на Театральной площади по ул. Ленина в городе Курске" (сети электроснабжения) | Всего, в т.ч. | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |  |  | 2021 г. | Комитет городского хозяйства города Курска,  МКУ "УКС города Курска" | Выполнение в 2021 году кадастровых работ по объекту: "Благоустройство пешеходной зоны прилегающей к фонтану на Театральной площади по ул. Ленина в городе Курске" (сети электроснабжения) |
| бюджет города Курска | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |  |  |
| 6.28. | Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения объекта "Водопроводная сеть на ул. Фестивальная" | Всего, в т.ч. | 4126,0 |  |  |  | 4126,0 |  |  |  | 2021 г. | Комитет городского хозяйства города Курска,  МКУ "УКС города Курска" | Подключение (технологическое присоединение) в 2021 году к централизованной системе холодного водоснабжения объекта "Водопроводная сеть на ул. Фестивальная" |
| бюджет города Курска | 4126,0 |  |  |  | 4126,0 |  |  |  |  |  |
| 6.29. | Сеть канализации от ул. 1-я Степная до проспекта Ленинского Комсомола в г. Курске. Реконструкция | Всего, в т.ч. | 192000,0 |  |  |  | 4541,8 | 3027,8 | 1,0 | 184429,4 | 2021 - 2024 гг. | Комитет городского хозяйства города Курска, МУП "Курскводоканал"  МКУ "УКС города Курска", комитет жилищно-коммунального хозяйства города Курска, | Реконструкция аварийного участка трубопровода |
| бюджет города Курска | 7570,6 |  |  |  | 4541,8 | 3027,8 | 1,0 |  |
| внебюджетные источники | 30278,4 |  |  |  |  |  |  | 30278,4 |
| предполагаемые средства бюджета города Курска, областного и федерального бюджетов [<\*\*>](#P4411) | 154151,0 |  |  |  |  |  |  | 154151,0 |
| 6.30. | Капитальный ремонт пешеходного моста "Боева Дача через реку Тускарь по адресу: ул. Дачная в городе Курске" (ПИР) | Всего, в т.ч. | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  |  | 2021 г. | Комитет городского хозяйства города Курска,  МКУ "УКС города Курска" | Разработка ПИР в 2021 году на строительство моста "Боева Дача через реку Тускарь по адресу" г. Курск, ул. Дачная |
| бюджет города Курска | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  |  |
| 6.31. | Строительство сетей наружного освещения по ул. 50 лет Октября от ул. Гремяченская до кафе "Абхазия" (ПИР) | Всего, в т.ч. | 979,0 |  |  |  | 979,0 |  |  |  | 2021 г. | Комитет городского хозяйства города Курска,  МКУ "УКС города Курска" | Обеспечение освещения участка по ул. 50 лет Октября от ул. Гремяченская до кафе "Абхазия" |
| средства бюджета города Курска [<\*\*>](#P4411) | 979,0 |  |  |  | 979,0 |  |  |  |
| 6.32. | Сеть электроосвещения ул. 2-я Ольховская до пересечения с ПЛК в г. Курске | Всего, в т.ч. | 506,5 |  |  |  | 506,5 |  |  |  | 2021 г. | Комитет городского хозяйства города Курска,  МКУ "УКС города Курска" | Разработка ПИР в 2021 году на строительство сетей наружного освещения по ул. 2-я Ольховская до пересечения с ПЛК |
| предполагаемые средства бюджета города Курска, областного и федерального бюджетов [<\*\*>](#P4411) | 506,5 |  |  |  | 506,5 |  |  |  |
| 6.33. | Строительство сетей наружного освещения по улице Парк Солянка на участке: от улицы Сумская до дома N 18 по улице Парк Солянка в городе Курске (ПИР) | Всего, в т.ч. | 1284,2 |  |  |  | 1284,2 |  |  |  | 2021 г. | Комитет городского хозяйства города Курска,  МКУ "УКС города Курска" | Разработка ПИР в 2021 году на строительство сетей наружного освещения по улице Парк Солянка, 18 в городе Курске |
| средства бюджета города Курска [<\*\*>](#P4411) | 1284,2 |  |  |  | 1284,2 |  |  |  |
| 6.34. | Строительство сетей наружного освещения по ул. Дубровинского на участке дороги от дома N 129 до дома N 142 (ПИР) | Всего, в т.ч. | 110,0 |  |  |  |  | 110,0 |  |  | 2022 г. | Комитет городского хозяйства города Курска,  МКУ "УКС города Курска" | Разработка ПИР в 2022 году на строительство сетей наружного освещения по ул. Дубровинского на участке дороги от дома N 129 до дома N 142 |
| предполагаемые средства бюджета города Курска, областного и федерального бюджетов [<\*\*>](#P4411) | 110,0 |  |  |  |  | 110,0 |  |  |
| 6.35. | Строительство сетей наружного освещения от дома N 92 до дома N 54 по просп. Вячеслава Клыкова (ПИР) | Всего, в т.ч. | 150,0 |  |  |  |  | 150,0 |  |  | 2022 г. | Комитет городского хозяйства города Курска,  МКУ "УКС города Курска" | Разработка ПИР в 202 году на строительство сетей наружного освещения от дома N 92 до дома N 54 по просп. Вячеслава Клыкова |
| предполагаемые средства бюджета города Курска, областного и федерального бюджетов <\*\*> | 150,0 |  |  |  |  | 150,0 |  |  |
| 6.36. | Строительство сетей наружного освещения по ул. Литовская от дома N 2А до дома N 14А (ПИР) | Всего, в т.ч. | 500,0 |  |  |  |  | 500,0 |  |  | 2022 г. | Комитет городского хозяйства города Курска,  МКУ "УКС города Курска" | Разработка ПИР в 2022 году на строительство сетей наружного освещения по ул. Литовская от дома N 2А до дома N 14А |
| предполагаемые средства бюджета города Курска, областного и федерального бюджетов [<\*\*>](#P4411) | 500,0 |  |  |  |  | 500,0 |  |  |
| 6.37. | Строительство сетей наружного освещения по ул. Островского на участке дороги от дома N 1А по ул. Дубровинского до дома N 8 по ул. Островского (ПИР) | Всего, в т.ч. | 130,0 |  |  |  |  | 130,0 |  |  | 2022 г. | Комитет городского хозяйства города Курска,  МКУ "УКС города Курска" | Разработка ПИР в 2022 году на строительство сетей наружного освещения по ул. Островского на участке дороги от дома N 1А по ул. Дубровинского до дома N 8 по ул. Островского |
| предполагаемые средства бюджета города Курска, областного и федерального бюджетов [<\*\*>](#P4411) | 130,0 |  |  |  |  | 130,0 |  |  |
| 6.38. | Строительство сетей наружного освещения по проспекту Победы от дома N 9/2 до дома N 83 по ул. Карла Маркса (ПИР) | Всего, в т.ч. | 340,0 |  |  |  |  | 340,0 |  |  | 2022 г. | Комитет городского хозяйства города Курска,  МКУ "УКС города Курска" | Разработка ПИР в 2021 году на строительство сетей наружного освещения по проспекту Победы от дома N 9/2 до дома N 83 по ул. Карла Маркса |
| предполагаемые средства бюджета города Курска, областного и федерального бюджетов [<\*\*>](#P4411) | 340,0 |  |  |  |  | 340,0 |  |  |
| 6.39. | Строительство сетей наружного освещения по ул. Черняховского на участке дороги от дома N 87 до дома N 140А | Всего, в т.ч. | 170,0 |  |  |  |  | 170,0 |  |  | 2022 г. | Комитет городского хозяйства города Курска,  МКУ "УКС города Курска" | Разработка ПИР в 2022 году на строительство сетей наружного освещения по ул. Черняховского на участке дороги от дома N 87 до дома N 140А |
| предполагаемые средства бюджета города Курска, областного и федерального бюджетов [<\*\*>](#P4411) | 170,0 |  |  |  |  | 170,0 |  |  |
| 6.40. | Строительство сетей наружного освещения от жилого дома N 14 по пр. Победы до перекрестка с проезжей частью пр. Победы | Всего, в т.ч. | 119,3 |  |  |  | 119,3 |  |  |  | 2021 г. | Комитет городского хозяйства города Курска,  МКУ "УКС города Курска" | Разработка ПИР в 2021 году на строительство сетей наружного освещения от жилого дома N 14 по пр. Победы до перекрестка с проезжей частью пр. Победы |
| предполагаемые средства бюджета города Курска, областного и федерального бюджетов [<\*\*>](#P4411) | 119,3 |  |  |  | 119,3 |  |  |  |
| 6.41. | Реконструкция сетей наружного освещения по ул. Пионеров | Всего, в т.ч. | 116,8 |  |  |  | 116,8 |  |  |  | 2021 г. | Комитет городского хозяйства города Курска,  МКУ "УКС города Курска" | Разработка ПИР в 2021 году на реконструкцию сетей наружного освещения по ул. Пионеров |
| предполагаемые средства бюджета города Курска, областного и федерального бюджетов [<\*\*>](#P4411) | 116,8 |  |  |  | 116,8 |  |  |  |
| 6.42. | Строительство сетей наружного освещения по ул. Верхняя Луговая, д. N 440 - д. N 450 в городе Курске" | Всего, в т.ч. | 167,4 |  |  |  |  | 167,4 |  |  | 2022 г. | Комитет городского хозяйства города Курска,  МКУ "УКС города Курска" | Разработка ПИР в 2022 году на строительство сетей наружного освещения по ул. Верхняя Луговая |
| предполагаемые средства бюджета города Курска, областного и федерального бюджетов <\*\*> | 167,4 |  |  |  |  | 167,4 |  |  |
| 6.43. | Строительство распределительных сетей водопровода в г. Курске | Всего, в т.ч. | 27847,3 |  |  |  |  | 27847,3 |  |  | 2022 г. | Комитет городского хозяйства города Курска,  МКУ "УКС города Курска" | Разработка ПИР в 2022 году на строительство распределительных сетей водопровода в городе Курске |
| предполагаемые средства бюджета города Курска, областного и федерального бюджетов [<\*\*>](#P4411) | 27847,3 |  |  |  |  | 27847,3 |  |  |
|  | Итого по Задаче 6 |  | 3604332,7 |  | 469423,5 | 597604,7 | 448934,1 | 417913,4 | 1471527,6 | 198929,4 |  |  |  |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Курска | 136452,6 |  | 11561,9 | 11713,6 | 88805,9 | 22673,2 | 1698,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 126460,9 |  | 4104,7 | 66192,6 | 13391,8 | 27894,2 | 14877,6 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 1498572,5 |  | 403756,9 | 518508,5 | 346500,3 | 138647,8 | 91159 | 0,0 |
| предполагаемые средства бюджета города Курска, областного, федерального бюджетов [<\*\*>](#P4411) | 1761378,3 |  | 0,0 | 0,0 | 236,1 | 228698,2 | 1363793,0 | 168651,0 |
| внебюджетные источники | 81468,4 |  | 50000,0 | 1190,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30278,4 |
|  | Итого по Задаче 5 - 6 |  | 15553754,2 |  | 2543026,4 | 1228265,5 | 868135,4 | 3363026,7 | 2984387,3 | 4566912,9 |  |  |  |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Курска | 881546,7 |  | 45832,5 | 76277,1 | 148218,7 | 46539,5 | 35170,6 | 529508,3 |
| областной бюджет | 714293,4 |  | 140122,0 | 311813,7 | 91796,2 | 74678,0 | 53417,5 | 42466,0 |
| федеральный бюджет | 2674256,2 |  | 403756,9 | 838984,7 | 627884,4 | 138647,8 | 380787,0 | 284195,4 |
| предполагаемые средства бюджета города Курска, областного, федерального бюджетов [<\*\*>](#P4411) | 7044059,5 |  | 0,0 | 0,0 | 236,1 | 1048346,4 | 2415012,2 | 3580464,8 |
| внебюджетные источники | 4239598,4 |  | 1953315,0 | 1190,0 | 0,0 | 2054815,0 | 100000,0 | 130278,4 |
| Задача 7. Реализация функций в области градостроительной деятельности в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=E89E9FF53E81D6EDECE047C2134314183BA160937C0C6F75E826E1D0D4C9F0C9F25D0B105160DF2B3F54F234BC5333H) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Финансовое обеспечение деятельности и выполнение функций комитета архитектуры и градостроительства города Курска | бюджет города Курска | 100451,7 |  | 17905,0 | 17674,7 | 23140,8 | 17183,5 | 6364,2 | 18183,5 | 2019 - 2024 гг. | Комитет архитектуры и градостроительства города Курска | Целевое использование выделенных бюджетных средств на финансовое обеспечение деятельности и выполнение функций комитета |
| 7.2. | Финансовое обеспечение деятельности и выполнение функций департамента строительства и развития дорожной сети города Курска | бюджет города Курска | 10101,8 |  | 7827,7 | 2274,1 |  |  |  |  | 2019 - 2020 гг. | Департамент строительства | Целевое использование выделенных бюджетных средств |
| 7.3. | Финансовое обеспечение деятельности и выполнение функций МКУ "Управление капитального строительства города Курска" | бюджет города Курска | 98949,8 |  | 19283,2 | 18036,5 | 19759,0 | 18351,5 | 6423,0 | 17096,6 | 2019 - 2024 гг. | МКУ  "УКС города Курска" | Целевое использование выделенных бюджетных средств |
| 7.4. | Предоставление субсидии МБУ "Центр архитектуры и градостроительства г. Курска" на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и субсидии на иные цели, в том числе:  - подготовка документации по планировке территории;  - подготовка чертежей градостроительного Плана земельного участка;  - работы по инженерно-геодезическим изысканиям | бюджет города Курска | 61924,5 |  | 14740,8 | 10768,3 | 10666,0 | 10920,9 | 3844,4 | 10984,1 | 2019 - 2024 гг. | Комитет архитектуры и градостроительства города Курска, МБУ "Центр архитектуры и градостроительства г. Курска" | Целевое использование выделенных бюджетных средств. Подготовка документации по планировке территории города Курска площадью 670 га, в том числе: в 2019 году - 100,0 га.; в 2020 году - 110,0 га.; в 2021 - 2024 гг. - по 115,0 га; Наличие 1440 шт. изготовленных градостроительных планов, в т.ч. в 2019 - 2024 гг. по 240 шт. ежегодно; Наличие технических отчетов по инженерно-геодезическим изысканиям - 2500 шт., в том числе: в 2019 году - 310 шт., в 2020 - 2024 гг. - по 438 шт. ежегодно. Подготовка чертежей градостроительного плана земельного участка. Работы по инженерно-геодезическим изысканиям |
| 7.5. | Финансовое обеспечение деятельности и выполнение функций комитета городского хозяйства города Курска | бюджет города Курска | 58815,6 |  |  | 16417,5 | 21094,1 | 15401,5 | 5902,5 |  | 2020 - 2024 гг. | Комитет городского хозяйства города Курска | Целевое использование выделенных бюджетных средств |
|  | Итого по Задаче 7 | бюджет города Курска | 330243,3 |  | 59756,7 | 65171,1 | 74659,8 | 61857,4 | 22534,1 | 46264,2 |  |  |  |
|  | ВСЕГО по программе: |  | 97538610,5 |  | 13867796,0 | 12617926,8 | 14573583,1 | 17289713,1 | 18415796,1 | 20773795,4 |  |  |  |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Курска | 1247645,7 |  | 106672,1 | 145820,4 | 234700,1 | 116675,9 | 60247,4 | 583529,8 |
| областной бюджет | 714293,4 |  | 140122,0 | 311813,7 | 91796,2 | 74678,0 | 53417,5 | 42466,0 |
| федеральный бюджет | 2674256,2 |  | 403756,9 | 838984,7 | 627884,4 | 138647,8 | 380787,0 | 284195,4 |
| предполагаемые средства бюджета города Курска, областного, федерального бюджетов [<\*\*>](#P4411) | 7044059,5 |  | 0,0 | 0,0 | 236,1 | 1048346,4 | 2415012,2 | 3580464,8 |
| внебюджетные источники | 85858355,7 |  | 13217245,0 | 11321308,0 | 13618966,3 | 15911365,0 | 15506332,0 | 16283139,4 |

Примечание:

--------------------------------

<\*> Сумма затрат указана ориентировочно, будет уточнена по результатам разработки (корректировки) проектно-сметной документации по объекту.

<\*\*> Предполагает использование одного или нескольких бюджетов, включение объектов в государственные или целевые программы, либо финансируются за счет бюджета города Курска. Данные уточняются при выделении средств на отчетный финансовый год.

Приложение 2

к муниципальной программе

"Градостроительство и инвестиционная

деятельность в городе Курске

на 2019 - 2024 годы"

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ИНВЕСТИЦИОННАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ГОРОДЕ КУРСКЕ НА 2019 - 2024 ГОДЫ"

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Всего за период реализации программы | в том числе по годам | | | | | |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ВСЕГО по программе: | 98195618,2 | 13867796,0 | 12617926,8 | 14573584,1 | 17289713,1 | 19072802,8 | 20773795,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Курска: | 2980774,4 | 106672,1 | 145820,4 | 234701,1 | 116675,9 | 1793375,1 | 583529,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Комитет городского хозяйства города Курска | 2491367,1 |  | 81173,2 | 51883,4 | 31779,8 | 1774200,8 | 552329,9 |
| Департамент строительства и развития дорожной сети города Курска | 55934,3 | 53660,2 | 2274,1 |  |  |  |  |
| МКУ "Управление капитального строительства города Курска" | 227807,7 | 19283,2 | 18036,5 | 135552,3 | 48512,7 | 6423,0 |  |
| Комитет архитектуры и градостроительства города Курска | 128954,2 | 18987,9 | 20923,7 | 34862,4 | 25362,5 | 8876,9 | 19940,8 |
| МБУ "Центр архитектуры и градостроительства г. Курска" | 61924,5 | 14740,8 | 10768,3 | 10666,0 | 10920,9 | 3844,4 | 10984,1 |
| Комитет образования города Курска | 11521,3 |  | 11521,3 |  |  |  |  |
| МКУ "Управление по делам ГО и ЧС при Администрации города Курска" | 1628,3 |  | 1123,3 | 100,0 | 100,0 | 30,0 | 275,0 |
| Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска |  |  |  | 1637,0 |  |  |  |
| областной бюджет - всего по программе: | 714293,4 | 140122,0 | 311813,7 | 91796,2 | 74678,0 | 53417,5 | 42466,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| департамент строительства и развития дорожной сети города Курска | 140122,0 | 140122,0 |  |  |  |  |  |
| комитет городского хозяйства города Курска | 457267,7 |  | 296669,6 | 40082,0 | 24632,6 | 53417,5 | 42466,0 |
| МКУ "Управление капитального строительства города Курска" |  |  |  | 51714,2 | 50045,4 | 0,0 |  |
| комитет образования города Курска | 15144,1 |  | 15144,1 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет - всего по программе: | 2674256,2 | 403756,9 | 838984,7 | 627884,4 | 138647,8 | 380787,0 | 284195,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| департамент строительства и развития дорожной сети города Курска | 403756,9 | 403756,9 |  |  |  |  |  |
| комитет городского хозяйства города Курска | 1708734,6 |  | 737635,5 | 207268,8 | 98847,9 | 380787,0 | 284195,4 |
| МКУ "Управление капитального строительства города Курска" |  |  |  | 420615,6 | 39799,9 | 0,0 |  |
| комитет образования города Курска | 101349,2 |  | 101349,2 |  |  |  |  |
| предполагаемые средства бюджета города Курска, областного и федерального бюджетов - всего по программе: | 5967938,5 | 0,0 | 0,0 | 236,1 | 1048346,4 | 1338891,2 | 3580464,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| комитет городского хозяйства города Курска | 5967938,5 | 0,0 | 0,0 | 236,1 | 1048346,4 | 1338891,2 | 3580464,8 |
| прочие (внебюджетные) источники - всего по программе: | 85858355,7 | 13217245,0 | 11321308,0 | 13618966,3 | 15911365,0 | 15506332,0 | 16283139,4 |

Приложение 3

к муниципальной программе

"Градостроительство и инвестиционная

деятельность в городе Курске

на 2019 - 2024 годы"

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ИНВЕСТИЦИОННАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ГОРОДЕ КУРСКЕ НА 2019 - 2024 ГОДЫ"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателей,  целей и | Единица измерения | До начала реализации программы [<\*>](#P4410) | Значения показателей программы | | | | | | За период реализации программы |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель. Содействие обеспечению устойчивого развития территории и повышению инвестиционной привлекательности города, стимулирование программ жилищного строительства, развитие объектов образования, физкультуры и спорта | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Создание проектной документации планировочно-пространственной организации территории муниципального образования "Город Курск" с учетом социально-экономического развития города во взаимосвязи с природными условиями, интересами населения и субъектов предпринимательства | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Площадь откорректированного генерального плана | тыс. га | - | - | - | 19,116 | - | - | - | 19,116 |
| 1.2 | Количество закоординированных территориальных зон | шт. | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 |
| 1.3 | Количество актуализированных правил | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 1.4 | Количество откорректированных местных нормативов градостроительного проектирования | шт. | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Задача 2. Совершенствование рекламного пространства города Курска | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество демонтируемых рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых на территории города Курска без разрешений, срок действия которых не истек, а также удаление размещенной на рекламных конструкциях информации | шт. | 5 | 25 | 76 | 100 | 100 | 100 | 100 | 501 |
| 2.2 | Количество абонентов системы автоинформирования о незаконном размещении мелкоформатной продукции посредством телефонной связи | ед. | 200 | - | 336 | 270 | 270 | 270 | 270 | 1416 |
| 2.3 | Количество размещенных готовых печатных материалов праздничного, тематического оформления города Курска | шт. | - | 233 | 316 | 345 | 345 | 345 | 345 | 1929 |
| 2.4 | Количество дизайн-проектов праздничного, тематического оформления территорий города Курска | шт. | 0 | 13 | 15 | 28 | 28 | 28 | 28 | 140 |
| 2.5 | Количество изготовленных печатных материалов различных форматов праздничного, тематического оформления города Курска | шт. | 302 | 352 | 453 | 495 | 495 | 495 | 495 | 2785 |
| Задача 3. Содействие развитию инвестиционной деятельности | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Количество подготовленных рекомендаций по сокращению сроков и оптимизации административных процедур | ед. | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 |
| 3.2 | Количество выставленных экспозиций о городе Курске и его инвестиционном потенциале | ед. | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 3.3 | Количество градостроительной документации в ИСОГД | ед. | 1500 | 1500 | 1600 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 9100 |
| 3.4 | Количество актуализированной нормативной правовой базы, регулирующей инвестиционную деятельность на территории города Курска | ед. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 3.5 | количество подготовленных проектов правовых актов по совершенствованию "дорожной карты" по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в городе Курске | ед. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Задача 4. Развитие жилищного строительства, в том числе в рамках реализации проектов по комплексному развитию территорий | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Ввод жилья в эксплуатацию,  в том числе | тыс. кв. м | 291,719 | 268,125 | 237,715 | 283,826 | 282,405 | 309,028 | 324,716 | 1705,815 |
| индивидуальных жилых домов |  | 86,306 | 107,25 | 95,086 | 113,53 | 112,962 | 123,611 | 129,886 | 682,325 |
| 4.2 | Средняя обеспеченность жильем в расчете на 1 жителя, кв. м общей площади | кв. м | 27,6 | 28,1 | 28,8 | 29,5 | 30,2 | 30,9 | 31,8 | 31,8 |
| Задача 5. Проектирование, строительство и реконструкция объектов социально-культурного назначения, в т.ч. инвесторами | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Количество мест во введенных в эксплуатацию детских дошкольных учреждениях | мест | 280 | - | - | - | 280 | - | 280 | 560 |
| 5.2 | Количество мест во введенных в эксплуатацию общеобразовательных учреждениях | мест | - | - | 1000 | - | - | 550 | 3600 | 5150 |
| 5.3 | Количество дополнительно созданных мест во введенных в эксплуатацию пристройках к зданиям общеобразовательных учреждений | мест | - | - | - | - | - | 225 | 665 | 890 |
| 5.4 | Количество пристроек для улучшения образовательного процесса | ед. | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 5 |
| 5.5 | Количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов | ед. | 2 | - | 1 | - | 4 | 3 | 2 | 10 |
| 5.6 | Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры | ед. | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 |
| Задача 6. Проектирование, строительство и реконструкция объектов коммунального назначения и прочих объектов, в т.ч. инвесторами | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Количество объектов, коммунального назначения, введенных в эксплуатацию | ед. | - | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 20 |
| 6.2 | Количество прочих объектов | ед. | - | 1 | - | 8 | 12 | 1 | - | 22 |

Приложение 4

к муниципальной программе

"Градостроительство и инвестиционная

деятельность в городе Курске

на 2019 - 2024 годы"

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В ГОРОДЕ КУРСКЕ НА 2019 - 2024 ГОДЫ"

1. Оценка эффективности реализации программы (далее - оценка) осуществляется заказчиком программы ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации.

2. Источником информации для проведения оценки являются отчеты отраслевых органов Администрации города Курска, являющихся исполнителями мероприятий программы.

3. Оценка осуществляется по следующим критериям:

3.1. Достижение целей и решения задач.

Степень достижения целей и решения задач за отчетный период (Иi) проводится путем сопоставления фактического значения целевого показателя за отчетный период с его запланированным значением по следующей формуле:



где:

Иi - степень достижения целей и решения задач за отчетный период;

Ифакт - фактическое значение целевого показателя на конец отчетного периода;

Иплан - запланированное значение целевого показателя в отчетном периоде;

i - порядковый номер целевого показателя.

Если значение Иi превышает 1, для расчета степени достижения целей и решения задач данное отношение принимается равным 1.

Среднее значение степени достижения целей и решения задач программы (И) рассчитывается по формуле:



где:

И - среднее значение степени достижения целей и решения задач программы за отчетный период;

- сумма оценок достижения степеней достижения целей и решения задач за отчетный период;



N - количество целевых показателей программы, подлежащих выполнению в отчетном периоде.

3.2. Реализация запланированных мероприятий и достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Степень реализации каждого запланированного мероприятия программы за отчетный период (Мj) определяется путем сопоставления фактически полученного результата от реализации мероприятия (Мфакт) к его запланированному значению (Мплан) по следующей формуле:



где:

Мj - показатель степени реализации запланированных мероприятий за отчетный период;

Мфакт - фактически полученный результат от реализации мероприятий за отчетный период;

Мплан - запланированное значение от реализации мероприятия за отчетный период;

j - порядковый номер мероприятия программы.

Расчет среднего показателя степени реализации запланированных мероприятий за отчетный период (М) определяется как отношение суммы оценок степени реализации запланированных мероприятий к их количеству.



где:

М - среднее значение степени реализации запланированных мероприятий программы за отчетный период;

- сумма оценок степени реализации запланированных мероприятий программы за отчетный период;



К - количество мероприятий программы, подлежащих выполнению в отчетном периоде.

3.3. Соответствие объемов фактического финансирования запланированным объемам.

Степень соответствия объемов фактического финансирования запланированным объемам за отчетный период (Ф) проводится путем сопоставления фактического объема финансирования за счет всех источников финансирования за отчетный период (Ффакт) к запланированному объему (Фплан) по следующей формуле:



где:

Ф - степень соответствия объемов фактического финансирования запланированным объемам за отчетный период;

Ффакт - фактический объем финансирования за счет всех источников финансирования за отчетный период;

Фплан - запланированный объем финансирования за счет всех источников финансирования мероприятий, предусмотренный программой за отчетный период.

4. При проведении оценки определяется показатель эффективности использования финансовых средств (Э) как отношение среднего показателя степени реализации запланированных мероприятий (М) к степени соответствия объемов фактического финансирования запланированным объемам (Ф).



где:

Э - эффективность использования финансовых средств программы за отчетный период;

М - среднее значение степени реализации запланированных мероприятий программы за отчетный период;

Ф - степень соответствия объемов фактического финансирования запланированным объемам финансирования мероприятий программы в отчетном периоде.

В случае если при достижении ожидаемого результата от реализации мероприятия финансирование произведено не в полном объеме и имеется кредиторская задолженность, фактический объем финансирования принимается равным величине, указанной в муниципальном контракте, заключенном в целях выполнения мероприятия программы. При этом в объемах финансирования мероприятия на очередной год отдельной строкой выделяются объемы финансирования на погашение кредиторской задолженности.

При расчете степени уровня финансирования (Ф) объемы финансирования, предусмотренные на погашение кредиторской задолженности, возникшей в предыдущем году, не учитываются.

5. Показатель эффективности реализации программы определяется как произведение степени достижения целей и решения задач и показателя эффективности использования финансовых средств программы по следующей формуле:

П = И x Э,

где:

П - показатель эффективности реализации программы за отчетный период;

И - среднее значение степени достижения целей и решения задач программы за отчетный период;

Э - эффективность использования финансовых средств программы в отчетном периоде.

6. Вывод об эффективности реализации программы формируется на основании значений П.

Реализация программы признается:

с высоким уровнем эффективности, если значение П больше либо равно 0,9;

со средним уровнем эффективности, если значение П меньше 0,9, но больше либо равно 0,7.

В остальных случаях реализация программы признается с низким уровнем эффективности.